«ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գ. Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության

նախնական գնահատման հայտ

Կատարող՝                                                «Քոնսեկոարդ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝                                                Վ.Թևոսյան

Երևան - 2019

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ	4

1.1 Տեղեկություններ ձեռնարկողի մասին	4

Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը	6

1.2  Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը	9

2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ (ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ և ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ)	11

a.	Ճարտարապետական և տեխնոլոգիական լուծումներ	11

b.	Կառույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ	14

c.	Նախապատրաստական աշխատանքներ	16

a.	Հողային աշխատանքներ	17

b.	Աշխատանքների կատարման սխեմա	17

c.	Շինարարական աշխատանքների բնութագրերը և տիպերը հետևյալն են	20

d.	Շինարարության կազմակերպում	21

e.	Շինարարական կոնստրուկցիաների մոնտաժ	21

f.	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	22

g.	Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում	24

h.	Կանաչապատում	25

3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝	26

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	26

3.1. Տարածքի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները	26

3.2 Կլիման	26

3.3. Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները	31

3.4 Տարածքի սեյսմիկ բնութագիրը	31

3.5.  Մթնոլորտային  օդ	32

3.6. Ջրային ռեսուրսներ	32

3.7. Հողային ռեսուրսներ	33

3.8. Կենսաբազմազանություն	33

3.8.1 Բուսական աշխարհ	33

3.8.2. Կենդանական աշխարհ	34

3.9. Թափոնների և այլ նյութերի կառավարումը	35

3.10 Սոցիալ տնտեսական պայմանները	36

4.	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ	38

4.1	Ռիսկերի գնահատում	38

4.2 Oդի աղտոտում	38

4.3  Աղմուկի և թրթռումների ազդեցություն	40

4.4.	Ջրօգտագործում և ջրային համակարգերի վրա ազդեցություն	41

4.5.	Բնապահպանական միջոցառումներ	42

4.6.	Աշխատանքի անվտանգություն և առողջություն	45

4.7.	Փոխհատուցում	45

5.ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ և ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ	47

6.ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ	47

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՊԼԱՆ	49

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆՐԻ/ ՊԼԱՆ	53

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ	56

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Տեղեկություններ ձեռնարկողի մասին

| Նախատեսվող գործունեություն | Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցում |
| --- | --- |
| Նպատակը | Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքի և հասարակական սպասարկման շինության կառուցում |
| Նախագծի պատվիրատու | «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30» ՍՊԸ |
| Կառուցապատող | «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30» ՍՊԸ |
| Ձեռնարկողի հասցե | ՀՀ ք.Երևան, Գյուլբենկյան, 30 |
| Ձեռնարկողի կոնտակտային տվյալներ, էլ փոստ, հեռախոս | Հեռ. ` 092 423869 a.a.aghekyan@gmail.com |
| Կառուցապատվող տարածքի գտնվելու վայրը | ՀՀ ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան, Գ. Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներ |
| Կառուցապատվող հողամասի մակերեսը | 2552.9 քմ, կամ 0.25529 հա /0.2297+ 0.02559 հա/ |
| բնակելի համալիրի կառուցապատման մակերես | 1533 մ2 /ներառյալ` ասֆալտապատ և սալիկապատ տարածքները/ |

Սույն նախնական գնահատման հայտում ներկայացված նախատեսվող գործունեության ձեռնարկող է հանդիսանում «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30» ՍՊ ընկերությունը, իրավաբանական հասցե՝ ք. Երևան, Գյուլբենկյան 30: Գործունեության վայրը՝ ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջանի Գ. Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներ /հողամասի կադաստրային ծածկագիր` 01-003-0109-0066, 01-003-0109- 0209 վկայական h. 27122018-01-0352 և հ. 27122018-01--0386/:

«ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ ընկերությունը մտադիր է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ք. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ ստանալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և  փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21 հունիսի, 2014) hոդված 14-ի կետ 6-ի hամաձայն, Երևան Երևան Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման նախագծային փաստաթուղթը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման և փորձաքննության, քանի որ ընդհանուր կառուցապատվող տարածքի մակերեսը գերազանցում է 1500 մ2-ը (կառուցապատվող հողամասի մակերեսը կազմում է 2552.9  քմ, որից բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցապատման համար նախատեսված տարածքի մակերեսը կազմում է 1533 քմ):

Ելնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության աստիճանից, նախատեսվող գործունեությունը դասակարգվում է «Գ» կատեգորիայի, որի համար պահանջվում է Նախնական գնահատման հայտի պատրաստում: Նախնական գնահատման հայտի բովանդակությունը մշակվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և  փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների համաձայն:

Գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցութունների գնահատման և վերլուծության արդյունքներն ամփոփվել են սույն նախնական գնահատման հաում: Գնահատման նպատակն է նախատեսվող գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի ու մարդու առողջության վրա հնարավոր վնասակար ազդեցությունների կանխատեսումը, կանխարգելումը, նվազեցումը կամ բացառումը:

Գործունեության իրականացման ընթացքում հիմնական բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերն են`

Օդային ավազանի աղտոտում` շինարարական աշխատանքների և շինարարական տեխնիկայի շարժիչների շահագործման ընթացքում,

Շինարարության փուլում մերձակա բնակչությանը  պատճառվող անհանգստություն` մեքենաների և տեխնիկայի տեղաշարժից,

Շինարարական մեքենաների և տեխնիկայի աշխատանքով պայմանավորված տեղի երթևեկության խափանում,

Հողերի դեգրադացիա և էրոզիա բուսածածկի վնասման արդյունքում,

Հողերի և ջրային ռեսուրսների աղտոտում շինարարական աշխատանքների ընթացքում  և շահագործման փուլում  առաջացող արտահոսքերով,

Հողերի աղտոտում` շինարարության և շահագործման  ընթացքում առաջացող թափոններով, շինարարական և կենցաղային աղբով,

Աշխատողների առողջությանը հասցվող վնաս` գործունեության իրականացման շինարարության և շահագործման  ընթացքում:

Հայտում բնապահպանական ելակետային տվյալների հիման վրա առաջարկվել և ամփոփվել են վերը նշված ազդեցությունների և շրջակա միջավայրի մյուս բաղադրիչների վրա կանխարգելմանը և նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր:

Նախնական գնահատման հայտի մշակման համար օգտագործվել են հետևյալ տեղեկատվական աղբյուրները.

Նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը,

Նախատեսվող գործունեության ընթացքում հավաքագրված տվյալներն ու տեղեկատվությունը,

Տարածաշրջանի վերաբերյալ վերլուծությունները, սխեմաները,

Շահագրգիռ կողմերի հետ բանակցություններն ու քննարկումները:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման փուլում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Աշխատանքային նախագծի հիման վրա նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի մշակում,

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների անցկացում

Բնապահպանական փորձաքննության նպատակով նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի և հանրային քննարկումների արդյունքների (ներառյալ` արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ տեսաձայնագրություն) ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ:

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող գործունեության նախնական գնահատման փուլում Երևան քաղաքում արդեն իսկ անցկացվել են հանրային քննարկումներ:

Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև իրավական այլ ակտերից:

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց, 30 և 30/4 հասցեում բնակելի համալիրի կառուցում աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական ակտերում: Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային բնապահպանական քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը ներկայացված են ստորև.

ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 06.12.2015թ.) – 12-րդ հոդվածը <<Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) - Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի, 14-րդ հոդվածով սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, որը կարող է ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երեք կատեգորիայի` «Ա», «Բ», «Գ», ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և բողոքարկման ընթացակարգերը:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված  1994թ. և լրամշակված` 2007թ.) - կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով:

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում` տարբեր նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների ունեցած իրավունքները:

«Հողօգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ) - նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր հողերի վրա` անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման իրավունքից:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական հիմքերը: Օրենքով սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների իրավասությունները: ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին:

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը:

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք  (2000) - կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) - կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը (հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար:

1.2  Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը

Նախատեսվող գործունեության անվանումն է՝ ք. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցում: «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման տարածքը գտնվում է Արաբկիր համայնքի Գյուլբենկյան փողոցում, Հրաչյա Քոչար փողոցին հարող հատվածում` 0.25529 հա տարածքի վրա: Տարածքը սեփականության իրավունքով պատկանում է «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ ընկերությանը:

Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի նախագծման համար Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրվել է N 01/18-07/2-69011-980 Առ. 02.10.2019թ. նախագծման թույլտվությունը  (ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանք):

Նախագծվող հողամասի հարավային մասում Գյուլբենկյան  փողոցն է, իսկ արևելքում` Հ. Քոչար փողոցը: Տարածքը գտնվում է բնակելի թաղամասում,  բնակելի շենքերի հարևանությամբ,  սեփականության իրավունքով պատկանում է  «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ  ընկերությանը: Հողամասի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, իսկ գործառնական նշանակությունը` խառը կառուցապատման: Հողամասը կառուցապատված է վարչական շենքով, ավտոտնակներով, բացակայում է հողային ծածկույթը:   Տարածքում չկան հատման ենթակա ծառեր:

Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում տատանվում են 1096,0-1099,0  մետրի մետրի սահմաններում (պայմանական): Առավելագույն բարձրությունը հողամասի համահարթեցման նիշից նախատեսվել է 61.0մ:

Համաձայն նախագծի բազմաֆունկցիոնալ համալիրը նախագծվել է 3 նկուղային հարկերով, որոնք ծառայելու են որպես ստորգետնյա ավտոկայանատեղի: Ստորգետնյա հատվածում լինելու են ավտոկայանատեղեր` նախատեսված 105 ավտոմեքենայի համար:

Շենքի առաջին երեք վերգետնյա հարկերը  հասարակական բազմաֆունկցիոնալ նշանակության են: Բնակելի շենքի հարկայնությունն ընդունված է 14 հարկ, որը նախատեսված  է 56 հատ բնակարանների համար: Բնակելի շենքի հարևանությամբ նախատեսված է կառուցել էլեկտրական ենթակայան:

Բակային տարածքի կանաչապատման մակերեսը կկազմի 1020 մ2, որտեղ ստեղծվելու է կանաչ գոտի` տարբեր տեսակի կանաչապատման աշխատանքներով: Կանաչ գոտում  տեղակայված է լինելու սպորտ հրապարակ, մանկական խաղահրապարակ և զրուցարան։ Ասֆալտապատ և սալիկապատ հատվածների մակերեսը կկազմի 693 մ2:

Կառուցապատվող տարածքին մոտեցումը կապահովվի առկա ճանապարհներով, որոնք անցնում են հողամասի երկու կողմերով: Հողամասին կից տարածքներով անցնում են` գործող ինժեներական ենթակառուցվածքները:

Տարածքում առկա են քանդման ենթակա շինություններ /վարչական շենք` 48,5 մ x 16,2 մ առանցքային չափսերով  և 347.7 քմ ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակներ/:

Քառահարկ  կառույցը հատակագծում ուղղանկյունաձև է , ։ Առկա է լիարժեք նկուղային հարկ։

Կառուցապատվող տարածքի գլխավոր հատակագիծը

2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ (ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ և ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ)

  - Ճարտարապետական և տեխնոլոգիական լուծումներ

«ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ  ընկերության կողմից նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր Արաբկիր վարչական շրջանի բնակելի թաղամասում: Գործունեության տարածքը գտնվում է Արաբկիր համայնքի Գյուլբենկյան փողոցին հարակից կառուցապատման գոտում,  Հրաչյա Քոչար փողոցին հարող հատվածում: Հողամասը զբաղեցնում է 0.25529 հա տարածք, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ  ընկերությանը: Տարածքի հարևանությամբ բնակելի շենքեր են:

Համաձայն նախագծի բազմաֆունկցիոնալ համալիրը ձևավորվելու է h. 27122018-01-0352 և հ. 27122018-01—0386 վկայականներով ամրագրված հողամասի սահմաններում:

Համալիրը նախագծվել է 3 նկուղային հարկերով, որոնք ծառայելու են որպես ստորգետնյա ավտոկայանատեղի` նախատեսված 105 ավտոմեքենայի համար:

Շենքի առաջին երեք վերգետնյա հարկերը  հասարակական բազմաֆունկցիոնալ նշանակության են: Բնակելի շենքի հարկայնությունը  14 հարկ է` նախատեսված  56 հատ բնակարանների համար: Բնակելի շենքի հարևանությամբ նախատեսված է կառուցել էլեկտրական ենթակայան:

Բակային տարածքի կանաչապատման մակերեսը կկազմի 1020 մ2, որտեղ ստեղծվելու է կանաչ գոտի, ուր կտեղակայվի սպորտ հրապարակ, մանկական խաղահրապարակ և զրուցարան։ Ասֆալտապատ և սալիկապատ հատվածների մակերեսը կկազմի 693 մ2:

Հատկացվող հողամասի մակերեսը կազմում Է 2553 քմ, իսկ բնակելի համալիրի կառուցապատման համար նախատեսված տարածքի մակերեսը կազմում է 1533 մ2 /ներառյալ` ասֆալտապատ և սալիկապատ տարածքները/: Բնակելի հարկերը տիպարային են, բաղկացած 4 սենյականոց, 3 սենյականոց և 2 սենյականոց բնակարաններից: Պատվիրատուի առաջարկով որոշ բնակարաններ միավորված են: Կառույցի առաջին 3 հարկերը նախատեսված են հասարակական նշանակության նպատակների համար: Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի ստորգետնյա հատվածում լինելու են ավտոկայանատեղեր` նախատեսված բոլոր բնակիչների ավտոմեքենաների համար։

Բոլոր մուտքերը ապահովված են թեքուղիներով: Վերելակները շենքում երկուսն Են` 400 և 1000 կգ բեռնաբարձությամբ: Նրանցից 1000 կգ-անոցը նախատեսված Է հրշեջ ստորաբաժանում տեղափոխելու համար:

Հողամասում առկա են քանդման ենթակա շինություններ / վարչական շենք` 48,5 մ x 16,2 մ առանցքային չափսերով  և 347.7 քմ ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակներ/: Ընդհանուր շինությունների քանդման աշխատանքներից կառաջանա 4614.5 մ3 ծավալով շինարարական աղբ, որից 4441.5 մ3-ը կառաջանա վարչական շենքի քանդումից:  Քանդման աշխատանքներից առաջացող շինարարական աղբը և թափոնների մի մասը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների համար, իսկ մնացածը կհեռացվի համապատասխան աղբավայրեր:

Շենքի միջանցքները սարքավորված կլինեն ծխահեռացման համակարգով: Բնակարաններում նախատեսված նն ինքնաշխատ ծխային հրդեհային ազդարարարման սարքերով:

Մեքենաների մուտքը ստորգետնյա ավտոկայանատեղի նախատեսված է երկկողմանի` բաց թեքահարթակներով, լուսացույցային կարգավորումով:

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների բարձրությունները տրված Են բացարձակ նիշերով, 0.00 հարաբերական նիշը համապատախանում Է բացարձակ նիշին:

Շենքի նկուղային հարկում նախատեսված է տեղադրել 2 ե/բ ջրամբարներ` ջրամատակարարման և հակահրդեհային ջրապահանջի ապահովման համար: Ջրամբարների հարևանությամբ նախատեսված են պոմպակայաններ, որտեղ տեղադրվում են բարձր ՕԳԳ ունեցող պոնպեր: Բնակելի շենքի տեղադիրքը պայմանավորված Է հողամասի դիրքով հեռավորությունների նորմատիվ պահանջներով, բնական լուսավորության հաշվարկներով:

Պատերը նախատեսվում են իրականացվել պեմզաբլոկներով, արտաքինից երեսապատումը բազալտե և տուֆե սալերով, ցեմենտբորդով: Ըստ պատվիրատուի ցանկության հնարավոր է նաև երեսապատման այլ նյութերի կիրառում, որոնք չեն հակասում ՀՀ գործող շինարարական նորմերին: Ծածկերը Ե/Բ միաձույլ սալեր են,  միջնորմները` պեմզաբլոկ, գիպսաստվարաթուղթ: Տանիքը` հարթ-համատեղված, ճկուն փաթթոցային ծածկույթով և կազմակերպված ջրահեռացումով: Հատակները նախատեսվում է կառուցել բոլոր միջհատակային հաղորդագծերը տեղադրելուց հետո:

Օբյեկտի կոնստրուկտիվ  համակարգը շրջանակակապային է ։ Կրող կառուցվածքների համար նախատեսված է B 25 դասի ծանր բետոն։ Տանիքը հարթ է։ Ներքին հարդարումը և հատակները՝ ավանդական։

Գործունեության ենթակա տարածքի հարևանությամբ գտնվում են բնակելի և հասարակական շենք շինություններ: Հողամասին կից տարածքներով անցնում են գործող ինժեներական ենթակառուցվածքները: Կառուցապատվող տարածքին մոտեցումը կապահովվի առկա ճանապարհներով, որոնք անցնում են հողամասի երկու կողմերով:

Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի արտաքին ինժեներական ցանցերի նախագծերը /ջրամատակարարում, ջրահեռացում, Էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում/ մշակվել են համաձայն ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունների տրանադրած տեխնիկական պայմանների, որոնց տեխնիկական պայմանները կցված են հայտում:

Էլեկտրասնուցումն իրականացվելու է տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 35/6 կՎ ենթակայանից,  կառուցելով համապատասխան հզորության նոր ենթակայան՝ ըստ ՀԷՑ ՓԲԸ հետ նախատեսվող պայմանագրի: Տարածքում տեղադրվելու է էլեկտրական տրանսֆորմատորային ենթակայան, որից իրականացվում է բաշխումը էլեկտրական վահանակներին և հաշվիչներին։

Նախագծով նախատեսված է արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության համապատասխան միջոցառումներ:

Կառույցում նախատեսված է նաև հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար տեղաշարժվելու անհրաժեշտ պայմաններ:

Շենքերի սեյսմազինվածության մակարդակը նախատեսված սեյսմիկ - III գոտու համար (9 Բալ և ավելի):

Շինության շինարարական աշխատանքներն իրականացնվելու են միաժամանակ: Ըստ նշված բնութագրի ՍՆԻՊ 1.04.03-2008-ի նորմատիվներով նշված աշխատանքների իրականացումը հաշվարկված է 44 ամիս, որից 4 ամիսը նախատեսված է հողային աշխատանքների համար;

Նախագիծը մշակված Է համաձայն ՀՀ տարածքում գործող հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի`

- ՀՀՇՆ 30-01-2014 քաղաքաշինություն. քաղաքային եվ գյուղական բնակավայրերի հատակագծում եվ կառուցապատում

- ՀՀՇՆ 31-01-2014 Բնակելի շենքեր. Մաս1 .Բազմաբնակարան Բնակելի Շենքեր

- ՀՀՇՆ 21-01-2014 Շենքերի Եվ Շինությունների Հրդեհային Անվտանգություն

- ՀՀՇՆIv-11.03.03-02 Ավտոկայանատեղեր

Կառուցապատման վերաբերյալ ընդհանուր ցուցանիշները բերված են ստորև:

  - Կառույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

Հողամասի մակերեսը`                                            2552.9 մ2

Կառուցապատման մակերեսը`                                840  մ2

/վերգետնյա ծավալ/

Կառուցապատման տոկոսը`                                      33%

Շին. մակերեսը  /բնակելի/                                        7000 մ2

Բնակարանների քանակ                                            56 հատ

Ստորգետնյա ավտոկայան                                        105 ավտոմեքենայի համար

/3 հարկ 3 x 1580 մ2/

Բակային տարածք

/Կանաչապատման մակերես/ 40%                              1020 մ2

Ասֆալտապատ և սալիկապատ հատվածներ 27%        693 մ2

Բնակելի ընդհանուր մակերեսը

/14 հարկ, 14 x 500 մ2/                                                                                       7000 մ2

Հասարակական բազմաֆունկցիոնալ կառույց

/3 հարկ 3 x /340 + 500 մ2/                                          2500 մ2:

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատումից ազատ տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել և կանաչապատել: Կանաչապատման մակերեսը կկազմի ընդհանուր հողամասի 40%-ը /մոտ 1020.0 մ2/, մնացածը` 1533 մ2 կկազմի կառուցապատումը /ներառյալ` ասֆալտապատ և սալիկապատ տարածքները, անցուղիների, ճանապարհների մակերեսները/:

Կանաչապատման աշխատանքների համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառուցապատվող տարածք կբերվի բուսահող Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված: Կանաչապատումը ներառում է` սիզամարգի տեսքով աշխատանքներ և ծառատունկ: Դեկորատիվ տեսք ապահովելու նպատակով  կանաչապատման համար օգտագործվելու է թույա, կաղնի, գնդաձև ակացիա, հացենի, թղկի, լացող ուռենի և այլ ծառատեսակներ, ինխպես նաև ծաղկասածիլներ և խոտի սերմ: Այս տեսակները հարմար են Երևանյան լանդշաֆտին և բնակլիմայական պայմաններին: Երևանյան լանդշաֆտում ծառերի կպչողականությունն ապահովվելու է պարտադիր ոռոգման և խնամքի պայմաններում, որի իրականացման պատասխանատուն հանդիսանում է կառուցապատողը:

Ոռոգումն իրականացվելու է տարածքի հարևանությամբ անցնող ոռոգման  ցանցի միջոցով: Ամբողջ հողամասը կունենա ոռոգման ավտոմատ համակարգ: Կանաչապատման միջոցառումների համար տարածքի համար կմշակվի կանաչապատման և բարեկարգման նախագիծ, որը կհամաձայնեցվի Երևանի քաղաքապետարանի հետ:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող տարբեր տեսակի շինարարական թափոնները և շինաղբը` Երևանի համայնքապետարանի  հետ համաձայնեցված տեղափոխվելու, կամ տեղադրվելու են համապատասխան աղբավայրերում: Շինարարական աշխատանքների ժամանակ հողային աշխատանքներից առաջացող հանույթի զանգվածը կառուցապատվող տարածքի համար կկազմի մոտ 9200 մ3, որից 850 մ3-ը կօգտագործվի հետլիցքի համար, իսկ մնացորդային հողային գրունտի 8350 մ3 ծավալը կտեղափոխվի արտոնագրված աղբավայր:

Տարածքում առկա են քանդման ենթակա շինություններ /վարչական շենք և 347.7 քմ ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակներ/:

Նախատեսվող գործունեությունը կիրականացվի երկու իրար հաջորդող՝ վարչական շենքի և ավտոտնակների ապամոնտաժմամբ և բուն բնակելի համալիրի կառուցման փուլերի իրականացմամբ:

Շինարարության ընթացքում կօգտագործվեն շինարարական կազմակերպության շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում կիրականացվի անհրաժեշտ տեխնիկայի վարձակալություն:

Նախաշինարարական փուլում, համաձայն գործող նորմերի կիրականացվի տարածքի ժամանակավոր ցանկապատում մետաղական թիթեղներով (2,5մx1.2մ)՝ ապահովելով առողջության և աշխատանքի անվտանգության պայմանները,  շինարարական հրապարակի կազմակերպման աշխատանքներ,  կիրականացվեն կոմունիկացիաների վերատեղադրման և տեղափոխման աշխատանքները և  վերջիններիս միացման աշխատանքները գոյություն ունեցող կոմունիկացիաներին:

Գոյություն ունեցող շինությունները քանդվելու են ապամոնտաժման եղանակով: Ապամոնտաժման աշխատանքները կկազմակերպվեն այնպես, որ հնարավոր կլինի նյութերը պահպանել և հետագայում օգտագործել որպես երկրորդային շինարարական հումք:

Մասնաշենքների ապամոնտաժման աշխատանքները կսկսվեն թիթեղյա տանիքի, փայտե կոնստրուկցիաների, դռների, պատուհանների և մետաղական ճաղավանդակների ապամենտաժմամբ: Այնուհետև կտրող գործիքների օգնությամբ կիրականացվեն շինությունների կոնստրուկտիվ կարերի և պատերի քարերի ապամոնտաժման գործողությունները, ինչպես նաև ջրթող խողովակների և ձևավոր մասերի հեռացման աշխատանքները։ Ապամոնտաժման աշխատանքներում կբացառվեն այլ խոշոր քանդող տեխնիկայի կիրառումը, կօգտագործվեն ձեռքի կտրող գործիքներ՝ բանվորական կազմի կողմից:

Ապամոնտաժումից առաջացած և հետագայում օգտագործման համար պիտանի շինանյութերը՝ որպես երկրորդային շինարարական նյութերը կօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից այլ շինարարական աշխատանքներում:

Շինությունների քանդման աշխատանքներից կառաջանա ընդհանուր 4614.5 մ3 ծավալով շինարարական աղբ, որից 4441.5 մ3-ը կառաջանա վարչական շենքի քանդումից: Քանդման աշխատանքներից առաջացող շինարարական աղբը և թափոնները, ինչպես նաև հողային աշխատանքներից առաջացող մնացորդային հանույթի զանգվածի` 8350 մ3 ծավալը ահմանված կարգով շինհրապարակից կհեռացվեն համապատասխան աղբավայրեր` Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված:

Նկար 1. Տարածքի իրավիճակային սխեմա

  - Նախապատրաստական և քանդման աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքները սկսելու համար նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները՝

- ժամանակավոր ցանկապատման իրականացում,

- պահեստային և մոնտաժային հարթակների կարգավորում,

- վարչակենցաղային և սանիտարահիգիենիկ տարածքների կարգվորում,

- ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրում,

- մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ,

- բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ,

- անիվների լվացման կետի  տեղադրում,

- անվտանգության նշանների տեղադրում,

- հակահրդեհային միջոցների տեղադրում:

Կոնստրուկցիաների քանդումն իրականացվելու է 4 փուլերով: Ապամոնտաժման եղանակով քանդվում են  չորրորդ հարկի ծածկի սալերը: Ձեռքի մեքենայացված և պարզ գործիքներով քանդվում են շարվածքները: Շինարարական աղբը հեռացվում է վերամբարձ մեխանիզմի կեռիկին ամրացված տարողությունների միջոցով: Քանդման աշխատանքների համար որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ  առաջարկվում է  հիդրավլիկ՝  հեռասկոպիկ սլաքով մոբիլային  КС-5473 Днепр  կռունկը,  KOMATSU PC 450LCD-7 բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորի կիրառումը, որն ունի տարբեր նշանակության ծայրային գործիքներ։

1.Մինչ  շինարարական հրապարակում որևէ աշխատանքի  կատարելը պետք է համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված /ենթակառուցվածքի սեփականատեր/ ստանալ թույլտվություններ` տարածքով  անցնող ինժեներական  կոմունիկացիաների անջատման, կամ տեղափոխման վերաբերյալ:

2.Կազմակերպել շինհրապարակ` ցանկապատով և այլ անհրաժեշտ ենթակառույցներով:

3. Տարածքը մաքրել  շինարարական  աղբից և ապամոնտաժված տարրերից, որոնք  ժամանակավոր հավաքվում են հատակագծում նշված տարածքներում, որտեղից բարձվում  ինքնաթափեր և տեղափոխվում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր, կամ ժամանակավոր պահման վայր:

- Տարածքում գոյություն ունեցող շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքներ և ապամոնտաժման արդյունքում առաջացող թափոնների տեղափոխում հատկացված վայր:

Հաշվի առնելով տեղանքի սուղ պայմանները, անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր մշակում` ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով:

  - Հողային աշխատանքներ

Շինարարության ընթացքում մշակման ենթակա գրունտերը պատկանում են  III, VI  կարգի: Գրունտերի մշակումը փոսորակում և խրամուղիներում իրականացվում է  “հետ-բահ” էքսկավատորով: Մշակվող գրունտի ծավալը կկազմի` 9200 մ3: Ավելացած գրունտը Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված կտեղափոխվի հատկացված թափոնավայր:

Բնահողի տեղափոխման համար ընտրված է ավտոինքնաթափ 7.5տ բեռնունակությամբ:

Հետլիցքի իրականացման համար օգտագործվում են գրունտի փափուկ բնահողերը:

Հիմքերի,  հարթակների և հատակների հետլիցքը իրականացվում է բանվորական ուժի օգնությամբ, տեղափոխելով գրունտը սայլակներով մոտ 5-20մ:

Հետլիցքը  նախատեսվում է խտացնել ձեռքի պնեվմատոփիչներով:

  - Աշխատանքների կատարման սխեմա

Բազմաֆունկցիոնալ համալիրը նախատեսված է կառուցել Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում, բնակելի թաղամասում: Համաձայն կառուցապատման նախագծի բնակելի համալիրը նախագծվել է 3 նկուղային հարկերով /որոնք ծառայելու են որպես ստորգետնյա ավտոկայանատեղի/ երեք վերգետնյա` հասարակական բազմաֆունկցիոնալ նշանակության հարկերով և 14 բնակելի հարկերով: Բնակելի շենքի հարևանությամբ նախատեսված է կառուցել էլեկտրական ենթակայան:

Ըստ նշված բնութագրի ՀՀՇՆ 1. 04.03-2008-ի նորմատիվներով օբյեկտի կառուցման ընդհանուր տևողությունը կազմում է 48 ամիս, 4 օրացուցային տարի, որից 4 ամիսը նախատեսված է քանդման աշխատանքների համար:

Նախագծի շինարարության կազմակերպումը մշակված է ՀՀՇՆ 3. 01.01.2008-ի դրույթներով:  Շին աշխատանքների իրականացման համար նախատեսում է 2 փուլ՝ նախապատրաստական և հիմնական:  Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

- Շին. հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում հետիոտն գլխածածկույթով

- Ժամանակավոր էլեկտրոմատակարարում և ջրամատակարարում

- Շին. նյութերի և բետոնի ընդունման հարթակների պատրաստում

- Շին.հրապարակի գիշերային լուսավորվածություն

Հիմնական փուլում կատարվում է համալիրի շինարարությունն` ըստ նշված ժամանակացույցի և օրացույցային գրաֆիկի:

Շենքի կառուցումն իրականացվում է ավանդական եղանակով, սակայն հաշվի առնելով նեղվածքային պայմանները, մասնավորապես հարող կառույցների և ավտոտնակների առկայությունը պահանջվում է հատուկ ճարտարագիտական լուծումների կիրառում փոսորակի փորման ժամանակ՝ շեպերի կայունացման նպատակով։ Առաջարկելի են մետաղական խողովակներով կամ ձողերով նախնական ագուցավորման, լրացուցիչ հենապատի կառուցման եղանակները։

Փոսորակի մշակումն առաջարկվում է իրականացնել  քանդման աշխատանքներում նախատեսված KOMATSU PC 450LCD-7   էքսկավատորով, քանի որ մշակվող գրունտի ծավալի մոտ քարորդը կազմում են ժայռային գրունտերը, որոնց մշակման համար պահանջվում է նախնական փխրեցում։

Յուրաքանչյուր պատող և կրող կոնստուկցիաների իրականացման համար ընտրված է КБ-405 մակնիշի աշտարակային կռունկ /տեխնիկական բնութագիրը տես ՇԿՆ-2 թերթ/: Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնն երը ըստ ՇՆԵՎԿ III-IV.2008-ի դրույթներով ,ինչպես նաև աշխատանքների կատարման նախագծում նշված լրացուցիչ միջոցառումներով։

Հիմքերը տեղադրելուց առաջ հիմնատակը պետք է ընդունվի երկրաբանի կողմից հաստատված ակտով (բաց փոսորակի ընդունման ակտ):

Բեռի ուղղահայաց և հորիզանական տղափոխությունները պետք է կատարվեն ազդարարի ազդանշանին համապատասխան, պահպանելով անվտանգության գոտու սահմանները, ինչպես նաև բեռի անկման հորիզոնական տեղափոխությունը /նախագծով այն համարվում է 10մ, նշահարելով դեղին գույնով, ապահովել դիսպետչերական կամ մեկ աշտարակային կռունկի գործողության գոտում բացառել կից շենքի աշտարակային կռունկի գործողությունը տվյալ գոտում/: Անմիջապես հիմքերի տակ բնահողը մշակվում է ձեռքով, ձեռքի պարզագույն գործիքներով՝ փոքր մեխանիզմներով:

Բետոնախառնուրդի առաքումը նպատակահարմար է CБ-69Б    ավտոբետոնախառնիչով,  տեղադրումը`  վերամբարձի, ավտոբետոնապոմպի կամ ստացիոնար բետոնապոմպի  միջոցով:

Հաշվի առնելով տեղանքի սուղ պայմանները, անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր մշակում` ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով: Բեռի ուղղահայաց և հորիզոնական տեղափոխությունները պետք է կատարվեն ազդարարի ազդանշանին համապատասխան, պահպանելով անվտանգության գոտու սահմանները, ինչպես նաև բեռի անկման հորիզոնական տեղափոխությունը:

Կռունկով բեռի տեղափոխումը բացառիկ դեպքերում գոյություն ունեցող շենքերի տանիքի վրայով կատարվում է շինարարության ղեկավարի գրավոր կարգադրությամբ, ապահովվելով բեռի անվտանգ տեղափոխումը, անվտանգության ճարտարագետի մշտական ներկայությունը:

Աշտարակային կռունկի մոնտաժումը ե/բետոնե ծածկի սալի վրա կատարվում է նախագծի կոնստրուկտորի հիմնավորված լոկալ հաշվարկով: Աշտարակային կռունկի մոնտաժման աշխատանքները իրականացվում է համապատասխան արտոնագիր ունեցող կազմակերպության կողմից ըստ կռունկի անձնագրային տվյալների:

Ապրանքային բետոնը շին.հրապարակ է բերվում պատրաստի վիճակում` բետոնատար ինքնաթափերի միջոցով ավտոմատ բետոնա-շաղախային հանգույցից: Ամրանային իրերը պատրաստվում են հատուկ պոլիգոններում, մասամբ շին. հրապարակում:

Շինարարական հրապարակում չի նախատեսվում շինանյութերի, կամ սորուն նյութերի  պահեստներ:

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները:

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շին. հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակումը հետևում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Քանի որ այս տարածքը գտնվում է քաղաքի բնակելի թաղամասում, ամբողջ շինարարության ընթացքում միջոցառումներ են իրականացվելու շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Փոշուց զերծ մնալու համար տարածքը մշտապես անհրաժեշտ է ջրցանել  ոռոգման ջրով: Չպետք է թույլ տալ նորմայից ավել վնասակար արտանետումներ դեպի մթնոլորտ: Շին. մեքենաները շին. հրապարակ պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով: Բնահողով բարձված մեքենաների թափքը պետք է թրջել և ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթներով թույլ չտալով փոշու ամպի գոյացություններ: Երեկոյան ժամերին դադարեցմել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: Պարբերաբար, և ըստ անհրաժեշտության, կկազմակերպվի շինարարական աղբի տեղափոխում թափոնատեղի:

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառվել են Նախնական գնահատման հայտի հաջորդ բաժիններում` բնապահպանական միջոցառումների ծրագրում և բնապահպանական կառավարման և մոնիթորինգի պլաններում:

  - Շինարարական աշխատանքների բնութագրերը և տիպերը հետևյալն են

Բազմաֆունկցիոնալ  համալիրի կառուցման շինարարական աշխատանքները ներառում են.

- Նախապատրաստական փուլի աշխատանքներ

- Քանդման աշխատանքներ

- Հողային աշխատանքներ

- Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ

- Պատեր և միջնապատեր

- Տանիքային աշխատանքներ

- Ներքին ինժեներական ցանցեր

- Հարդարման աշխատանքներ

- Երեսպատման աշխատանքներ

- Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, որոնք ներառում  են  բետոնյա սալվածքներ և ասֆալտապատ հարթակներ:

Քանդման տեսանկյունից  բարդություն են ներկայացնում հետևյալ հանգամանքները՝

- հարևանությամբ գտնվող 14-հարկանի շենքի առկայությունը և անհրաժեշտ ճարտարագիտական լուծումների նաախատեսում` հիմնատակի կայունացման համար հենապատեր, ամրակապումներ և այլն,

- նույն տեղամասում անհրաժեշտ հետիոտնի անվտանգ անցուդարձի ապահովումը վերգետնյա կառուցվածքների քանդման ժամանակ, ապահովագրական փայտամածային համակարգերի կիրառում․

- շենքի ճակատային մասի քանդման ժամանակ փոշու և աղմուկի նվազեցման նպատակով անհրաժեշտ է միջոցների ձեռնարկում և շինարարական աղբի հեռացում հիմնականում բակի կողմից։

Նշված հանգամանքները  հիմք են ծառայել    քանդման  աշխատանքների կազմակերպատեխնոլոգիական  սխեմայի մշակման համար։

  - Շինարարության կազմակերպում

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրն ու շինարարության ընդհանուր ծավալը: Շինարարության տևողությունը կազմում է 44 ամիս` շինարարության թույլտվության տրամադրման օրվանից։

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից շինարարությունն իրականացվելու է ավանդական եղանակներով` կիրառելով շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, վաձակալել դրանք այլ կազմակերպություններից:

Շինարարության նախապատրաստական փուլում իրականացվելու են հետևյալ աշխատանքները.

- Ժամանակավոր ցանկապատի տեղադրում,

- Կոմունիկացիաների վերատեղադրում և տեղափոխում (ըստ անհրաժեշտության),

- Ժամանակավոր շինությունների տեղադրում,

- Միացում գոյություն ունեցող կոմունիկացիաներին:

Շինարարության ընթացքում բանվորները կսնվեն հատուկ ճաշարան-տնակում,  ներգրավված կլինեն մոտ 62 բանվոր միջինը՝ 38 մարդ։։

Շինարարությունը իրականացվելու է ընկերությանը պատկանող մեքենա- մեխանիզմներով․

1․ Էքսկավատորներ

2․ Ինքնաթափ ավտոմեքենաներ

3․ Ավտո և աշտարակային կռունկներ

4․ Բետոնախառնիչ ավտոմեքենաներ

  - Շինարարական կոնստրուկցիաների մոնտաժ

Քարերի, մետաղական կոնստրուկցիաների և այլ նյութերի մատուցումը տեղադրման հարթակ իրականացվում է 32տ բեռնատարողություն ունեցեղ ավտոամբարձիչի օգնությամբ, որի տեխնիկական պայմանները թույլ են տալիս (առավելագույն 3տ բեռնունակությամբ սլաքի շառավիղը 15մ մասնաշենքի) նոր շինարարության  աշխատանքների իրականացումը:

Ամբարձիչի մեքենավարը կարող է դադարեցնել աշխատանքը, եթե կհայտնաբերվեն ամբարձիչի կոնստրուկցիայի ճաքեր և դեֆորմացիաներ, ճոպանի կտրվածք, արգելակման խախտումներ և այլն:

Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է հարթեցվի և ունենա թեքություն ոչ ավել քան 50:

Բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը, որոնք օգտագործվում են  բեռնման–բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ, պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն շնևկ III-4-80* <Անվտանգության տեխնիկան շինարարության մեջ>:

Շինարարական մեքեմնաների և մեխանիզմների անվանացանկ

| NN | Անվանում | Մակնիշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Աշտարակային կցովի վերամբարձ կռունկ | Liebherr 120 HC | 1 |
| 2 | Էքսկավատոր՝կախովի սարքավորումներով | KOMATSU PC 450LCD-7 | 1 |
| 3 | Էքսկավատոր-բուլդոզեր | KOMATSU-450F | 1 |
| 4 | Ավտոմոբիլային կռունկ | КС-5473 Днепр | 1 |
| 5 | Շարժական կոմպրեսոր | ATLAS COPCO XAS97 | 1 |
| 6 | Ավտոբետոնապոմպ | SCHWING S36 SX | 1 |
| 7 | Թրթռիչ մակերեսային էլեկտրական | ИВ-91А | 2 |
| 8 | Թրթռիչ խորքային էլեկտրական | ИВ-102А | 2 |
| 9 | Փոխարկիչ թրթրիչների համար | ИВ-4 | 2 |
| 10 | Դակիչ ձեռքի էլեկտրական | ИЭ-4709А | 1 |
| 11 | Եռակցման տրանսֆորմատոր | ТД-500 | 2 |
| 12 | Տոփանիչներ պնևմո և ձեռքի |  | 4 |
| 10 | Փոքր մեքենայացման միջոցներ | կոմպլեկտ | 2 |
| 11 | Ավտոինքնաթափ |  | ըատ հաշվարկի |
| 12 | Ավտոբետոնախառնիչ | СБ69Б | ըստ հաշվարկի |

  - Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Ջրապահանջը

Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի ջրամատակարարման  և  ջրահեռացման գործընթացներն իրականացվում են գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների և տեխնիկական պայմանների համաձայն:

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցում հատկացված հողատարածքում, բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման աշխատանքային նախագծի <<Ջրամատակարարում և կոյուղի>>  բաժինն իր մեջ կներառի`

- Արտաքին և ներքին ջրամատակարարում

- Տարածքի ոռոգում

- Արտաքին և ներքին կոյուղի

- Անձրևաջրերի հեռացման հեղեղատար կոյուղի:

Ջրամիացումը և ջրահեռացումն իրականացվելու է <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ կողմից տրվող` Ջրամիացման, ջրահեռացման, հեղեղատարին միացման և հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրման /թիվ ԱՄ 435 տրվ. 15.11.2019թ./ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, համաձայն` ջրամիացման, հհ հիդրանտի տեղադրման և գոյություն ունեցող կոյուղագծին միացման նախագծային լուծումների:

Ջրամիացումն իրականացվելու է նախագծված տարածքի  հարևանությամբ Գյուլբենկյան փողոցով անցնող 300 մմ ջրագծից: Ջրագծի ջրի ճնշումը 1.0մթն., ջրամատակարարումը  շուրջօրյա է: Ջրահեռացման  միացման կետը կլինի տարածքի հարևանությամբ անցնող d=700 մմ տրամագծի գործող կոյուղագիծը:

Ջրաչափական հանգույցի և հհ հիդրանտի տեղադրման կետերում կառուցվելու է դիտահորեր:

Ջրատարում վթարների և վերանորոգումների ժամանակ ջրամատակարարման անընդհատությունը ապահովելու, ինչպես նաև ներքին հակահրդեհային ջրաքանակ ապահովելու համար նախատեսվում է պահուստային բաքի տեղադրում, որը միաժամանակ կարգավորող դեր կատարում է:

Ներքին տաք, սառը ջրամատակարարում և տաք ջրի շրջադարձ

Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի ներքին ջրամատակարարման ցանցերը նախատեսվում է իրականացնել պոլիպրոպիլենե Մ50-15մմ խողովակներով:

Նախագծով նախատեսվում է կենցաղային խմելու և հրդեհաշիջման միասնական համակարգ: Սառը ջրի համակարգից նաև սնում է տրվում օդորակման և օդափոխության սարքավորումերին: Սանիտարական բոլոր սարքերը տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգից անջատելու համար տեղադրվում են համապատասխան փականներ:

Նախատեսվում է հակահրդեհային հիդրանտ արտաքին հրդեհաշիջման համար: Ներքին հրդեհաշիջման համար հարկերում՝ հակահրդեհային կանգնակների վրա, համապատասխան խորշերում տեղադրվում են հակահրդեհային արկղեր, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կանգնակի վրա տեղադրում է փական հակահրդեհային ծորակով,  ռետինե խողովակ, հրշեջ փող և 2 ձեռքի կրակմարիչներ: Հակակրդեհային ծորակները տեղադրվում են ելնելով յուրաքանչյուր կետում 1 ջրի շիթ ապահովելու պայմանից:

Տաք ջրամատակարարումը իրականացվում է բնակարաններում նախատեսված կաթսաներից: Ներքին ցանցը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենային խողովակներից:

Ջեռուցում և գազամատակարարում

Բնակելի համալիրի ջեռուցումը և տաք ջրամատակարարումը բնակարաններում և տարածքներում իրականացվում է անհատական կաթսաների միջոցով։ Գազամատակարարումը իրականացվելու է քաղաքային ցանցից՝ տեղադրելով գազամատակարարման բաշխիչ-վահանակ։

Բոլոր մասնաշենքերի գազամատակարարման խողովակներն անցնում են ստորգետնյա հատվածով, շենքի մոտ բարձրանալով մտնում են սանդղավանդակին կից պատշգամբ, որտեղ ամեն հարկում տեղադրված են գազի հաշվիչները բնակարանների համար։

Գազամատակարարումը 330 խմ/ժամ նախատեսվող ծախսով իրականացվելու է Արծրունու փողոցի 160 մմ տրամագծի միջին ճնշման գազատարից` <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ կողմից 12.11.2019թ. տրված տեխնիկական պայմաններին համապատասխան:

Ներքին և արտաքին ջրահեռացում՝ կոյուղի

Շենքի կոյուղաջրերը կհեռացվեն միասնական ինքնահոս համակարգով` կանգնակների միջոցով: Սանիտարական սարքերի միացումը կանգնակներին նախատեսվում է իրականացնել թեք ձևավոր մասերով: Կանգնակները մոնտաժվում են հորաններում և պատերի մեջ փակ համակարգով:

Կոյուղագծի հանգուցային կետերում և անկյունների վրա նախատեսվում են դիտահորեր: Շենքից  կոյուղաջրերը կլցվեն կոյուղու երկաթբետոնե դիտահորերի մեջ, որից հետո արտաքին ցանցով միացվում է  տարածքում գործող կոյուղագծի դիտահորին` համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Արտաքին կոյուղագիծը նախատեսվում է իրականացնել պոլիթիլենե Մ150-200մմ խողովակներով:

Աձրևաջրերի հեռացում /հեղեղատար կոյուղի/

Տարածքի մակերևութային ջրերի հեռացումը կատարվելու է կազմակերպված եղանակով, հեղեղատար կոյուղու համակարգի միջոցով: Տարածքի ցածրադիր տեղերում կտեղադրվեն անձրևընդունիչ հորեր, որտեղից անձրևաջրերը կհեռացվեն  տարածքից և համաձայն տեխնիկական պայմանի կմիացվեն Քոչարի փողոցով անցնող, գործող` 800 մմ տրամագծի քաղաքային  հեղեղատար ցանցին:

Նույն ցանցով և կհեռացվի շենքի տանիքներից հավաքվող անձրևաջրերը և օդափոխության, օդորակման սարքավորումներից առաջացած կոնդենսատները: Ցանցը նախատեսվում է իրականացնել պոլիէթիլենե Մ 200-300մմ խողովակներով:

  - Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում

Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շինարարության ժամանակ օգտագործվում են տարբեր շինարարական նյութեր, այդ թվում երկաթբետոն, սրբատաշ և կոպտատաշ քար, փայտ, մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր, ավազ, ցեմենտ, ներկանյութեր, բետոնյա կոնստուկցիաներ, մետաղական կոնստուկցիաներ և այլն:

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ շինարարաության ընթացքում շինհրապարակների ջրցանի, հողի/գրունտի խոնավացման համար:  Շինարարության փուլի ջրամատակարարումն իրականացվելու է տեխնիկական պայմանների համաձայն` գոյություն ունեցող ջրատարից, որը միացված է քաղաքային ջրամատակարարման ցանցին: Շինարարության ընթացքում կոյուղին միացված կլինի քաղաքային կոյուղատարին:

Շինարարական աշխատանքներից բուսահող չի առաջանում, քանի որ  տարածքը ամբողջովին կառուցապատված է:  Այլ բնառեսուրսների օգտագործում չի նախատեսվում:

Շինարարական թափոնները, որոնք ներկայացնում են մնացորդային հողային գրունտները, տարածքում առաջացող շինաղբը և  տարբեր տեսակի թափոնները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կտեղափոխվեն Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված աղբավայրեր, կամ կօգտագործվեն  քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված:

Աղյուսակում ներկայացված են շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ ռեսուրսների պահանջարկը` հիմնված աշխատանքների ծավալների և կատարման ժամկետների վրա:

| NN | Անվանում | Չափման միավոր. | Պահանջարկ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրաէներգիա | Pհաշվ,ԿՎտ | 132.8 |
| 2 | Ջուր | մ3/օր | 4.45 |
| 3 | Խտացված օդ Հակահրդեհային նպատակներով ջրի պահանջարկը | հատ | 1 Կոմպրեսոր 10 լ/վրկ: |

Աղյուսակ 2.

Շինարարության փուլի    ջրօգտագործման հաշվեկշիռ

  - Կանաչապատում

Կանաչապատման աշխատանքներն իրականացվելու են նախագծման առաջադրանքի պահանջներին և տարածքի համար մշակվող  կանաչապատման և բարեկարգման նախագծին համապատասխան: Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատումից ազատ տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել և կանաչապատել: Կանաչապատման մակերեսը կկազմի ընդհանուր հողամասի 40%-ը /մոտ 1020 մ2/: Կանաչապատման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված կառուցապատվող տարածք կբերվի բուսահող: Կանաչապատումը ներառում է` սիզամարգի տեսքով աշխատանքներ և ծառատունկ: Դեկորատիվ տեսք ապահովելու նպատակով  կանաչապատման համար օգտագործվելու է թույա, կաղնի, գնդաձև ակացիա, հացենի, թղկի, լացող ուռենի և այլ ծառատեսակներ, ինչպես նաև ծաղկասածիլներ և խոտի սերմ: Այս տեսակները հարմար են Երևանյան լանդշաֆտին և բնակլիմայական պայմաններին: Երևանյան լանդշաֆտում ծառերի կպչողականությունն ապահովվելու է պարտադիր ոռոգման և խնամքի պայմաններում, որի իրականացման պատասխանատուն հանդիսանում է կառուցապատողը:

Ոռոգումն իրականացվելու է տարածքի հարևանությամբ անցնող ոռոգման  ցանցի միջոցով: Ամբողջ հողամասը կունենա ոռոգման ավտոմատ համակարգ: Կանաչապատման միջոցառումները կիրականացվեն կանաչապատման և բարեկարգման պլաններին  համապատասխան:

3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

3.1. Տարածքի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները

«ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ  ընկերության կողմից նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման տարածքը գտնվում է Արաբկիր համայնքի Գյուլբենկյան փողոցում, Հրաչյա Քոչար փողոցին հարող հատվածում` 0.25529 հա տարածքի վրա:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից հետազոտվող տեղամասը տեղադրված է Քանա-քեռ-Արաբկիրի հրաբխային սարավանդի սահմաններում, նրա հարավ-արևմտյան մասում, Հրազդան գետի ձախափնյա ջրբաժանի հարավ-արևելյան լանջերի վրա:

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի  հյուսիս-արևելյան մասում՝  չոր տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում:

Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են վերին պլիոցենից մինչև ժամանակակից հասակի նստվածքների համախմբեր, որոնք հիմնականում ներկայացված են հրաբխային, հրաբխա-նստվածքային ֆացիաներով:

3.2 Կլիման

Ընդհանուր առմամբ Երևանի կլիման արտահայտված ցամաքային բնույթ է կրում` շոգ և չոր ամառներին հաջորդում են չափավոր ցուրտ, անկայուն ձնածածկով ձմեռները: Կլիմայի առանձնահատկությունները պայմանավորված են. ամռանը` հարավից` չոր տաք օդային զանգվածների, ձմռանը` հյուսիսից` ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժումով:

Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 24-25˚C, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 61% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը` հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -2,9˚C է, հարաբերական խոնավությունը  77% (ժ.15-ին), թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ընդհանուր առմամբ Երևանի կլիման արտահայտված ցամաքային բնույթ է կրում` շոգ և չոր ամառներին հաջորդում են չափավոր ցուրտ, անկայուն ձնածածկով ձմեռները: Կլիմայի առանձնահատկությունները պայմանավորված են. ամռանը` հարավից` չոր տաք օդային զանգվածների, ձմռանը` հյուսիսից` ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժումով:

Առանց սառնամանիքների ժամանակաշրջանը կազմում է 213 օր, առանձին տարիներին տատանվելով 163-ից  մինչև 234 օր: Օդի միջին ջերմաստիճանն ըստ բարձրության տատանվում է 11.5–120C: Բացառձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է հունվարին` մինուս 30 0C, բացառձակ առավելագույնը` հուլիս-օգոստոս ամիսներին` + 42 0C:

Տարածքի համար բնորոշ քամու ուղղությունը   հյուսիս-արևելյան է: Ձմռան ամիսներին հաճախակի դիտվում են հանդարտ և թույլ քամիներով եղանակներ, ինչը ռելիեֆի գոգավորության պայմաններում նպաստում է սառը օդի լճացմանը: Հունվար ամսին հանդարտ օրերի թիվը կարող է կազմել 45% – 75%:  Կլիման բնորոշվում է երկրատև տաք ամառով և կարճատև մեղմ ձմեռով։ Հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 24-25˚C, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 61% , հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -2,9˚C է, հարաբերական խոնավությունը  77%, դիտվում են թույլ քամիներ  2-3մ/վրկ արագությամբ: Քամու  առավելագույն արագությունը 25 տարվա ընթացքում 25մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ։ Ձյան նորմատիվային ճնշումը ՝70կգու/մ2  է։  Գրունտի սառչման  առավելագույն խորությունը՝ 60 սմ է։

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ:

Աղյուսակ 3.1. Օդի ջերմաստիճանը, ûC

| Բնակավայրի անվանումը | Բարձրու¬թյունը ծովի մակար-դակից, մ | Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջին տարե-կան | Բացար-ձակ նվազա-գույն | Բացար-ձակ առավե-լագույն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| Երևան | 1090 | -2.9 | -0.8 | 5.1 | 11.8 | 16.3 | 20.8 | 24.5 | 24.2 | 19.9 | 13.1 | 6.4 | 0.1 | 11.5 | -21 | 41 |

Աղյուսակ 3.2. Օդի խոնավությունը (%)

| Բնակավայրի անվանումը | Օդի հարաբերական խոնավությունը. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ըստ ամիսների |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջին տարե¬կան | միջինը ժամը 15-ին |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | ամենա-ցուրտ ամսվա | Ամենաշոգ ամսվա |
| Երևան | 77 | 73 | 61 | 57 | 59 | 53 | 49 | 50 | 51 | 60 | 70 | 76 | 61 | 69 | 35 |

Աղյուսակ 3.3. Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

| Բնակավայրի անվանումը | Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձյան ծածկույթը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տարե-կան | տասնօրյա առավելա-գույնը, սմ | օրերի թիվը | ջրի առա-վելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  |
| Երևան | 28 22 | 31 28 | 38 26 | 48 34 | 55 47 | 29 47 | 16 34 | 8 22 | 11 47 | 31 34 | 30 30 | 28 26 | 353 47 | 50 | 53 | 152 |

Գրունտի սառեցման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 25մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ։ Ձյան նորմատիվային ճնշումը՝ 70կգու/մ2  է։

Նկ.1   Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի շինհրապարակի տեղադիրքը Google Earth ծրագրի լուսանկարում

3.3. Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները

Հետազոտվող տեղամասը գտնվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում: Շրջանի և տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքին  մասնակցում են  Նեոգեն-Չորրորդականի հասակի հրաբխային չստորաբաժանված  համախմբերի առաջացումները`  ներկայացված բազալտներով, անդեզիտա-բազալտներով, դոլերիտներով, Հրազդանի գետի բարձր վերողողահունային դարավանդի առաջացումները` ավազ, կավավազ, ճալաքարա-կոպճային, ճալաքարա-գլաքարային գրունտներ, ինչպես նաև ժամանակակից առաջացումները` ավազներ, կավային և խոշորա-բեկորային գրունտներ:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքի սահմաններում ռելիեֆի հիմնական տարրերն են հանդիսանում գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածաշրջանը բնորոշվող  ռելիեֆային հիմնական տարրերն են Կոտայքի հրաբխային սարավանդի լանջերը, Նախագծվող բնակելի շենքի տարածքը ներկայացնում է հրաբխային դելյուվիալ լանջի մի հատված:  Այն քաղաքաշինական նպատակներով ենթարկվել է հարթեցման և որտեղ ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատնվում են 1105,0  մետրի սահմաններում։

Ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին պլիոցեն դարակարգի հրաբխային հոսքերը՝ դոլերիտային բազալտները, որոնց ծածկում են ժամանակակից տեխնոգեն և էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումները:

Համաձայն տարածքի ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքների տեղամասը բաղկացած է հետևյալ գրունտերից վերևից–ներքև։ Երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում հետևյալ 5 շերտերը` լիցքեր, բեկորներ, սպիտակահողեր, բազալտներ, խարամներ։

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: ՈՒսումնասիրվող տարածքն աղքատ է գրունտային ջրերից: Նախկինում տվյալ տեղամասում մինչև 70 մետր խորությամբ փորված հորատանցքներով ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ արխիվային նյութերի hրաբխային սարահարթի սահմաններում դրանք գտնվում են 70 մետրից խորը հորիզոններում` բեռնաթափվելով Հրազդան գետի հովտում, իսկ ավելի խորը տեղակայված ջրերը սնում են Արարատյան հարթավայրի հորիզոնները: Արաբկիր համայնքի տարածքի հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են: Տեղամասում մինչև 40 մետր խորությամբ փորված հորատանցքով ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ արխիվային նյութերի դրանք գտնվում են 70 մետրից խորը հորիզոններում:

Գրունտային ջրերը,  Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` շինհրապարակի  տարածքում բացակայում են:

3.4 Տարածքի սեյսմիկ բնութագիրը

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական  շրջանի կառուցապատման համար նախագծված տարածքի տեղամասի գրունտների հորիզոնական առավելագույն արագացումների և գերակայող պարբերությունների գնահատման համար հիմք է ընդունվել ՀՀՇՆ II-6.02-2006 <<Սեյսմակայուն Շինարարություն Նախագծման Նորմեր>> նորմատիվային փաստաթղթում ներկայացված սեյսմիկ գոտևորման քարտեզը, ըստ որի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է երրորդ սեյսմիկ գոտու մեջ: Այդ գոտուն համապատասխանում է 0.4g հորիզոնական արագացման արժեքը և ունի 9 և ավելի բալ սեյսմիկայնություն:

3.5.  Մթնոլորտային  օդ

Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության “Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն” ՊՈԱԿ (Էկոմոնիթորինգ) կողմից: Երևանի տարածքում գործում են չափման ստացիոնար 5 կետեր, որոնց չափումների հիման վրա հաշվարկվում է քաղաքի օդի աղտոտվածության ֆոնային մակարդակը: Ստորև բերված են Երևան քաղաքի օդային ավազանի աղտոտվածության մասին տվյալներ ըստ Էկոմոնիտորինգի 2017 թվականի տեղեկանքի:

Երևան քաղաքում կատարվում են ընդհանուր փոշու (կախված մասնիկներ), ծծմբի երկօքսիդի (ծծմբային անհիդրիդ), ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի (ածխածնի օքսիդ) և գետնամերձ օզոնի (օզոն) դիտարկումներ: Գործում է շարժական (պասիվ նմուշառման) 42 դիտակետ և հինգ ստացիոնար դիտակայան, որից երկուսում կատարվում են միայն ակտիվ (24-ժամյա), իսկ մնացած երեք դիտակայանում` ինչպես ակտիվ, այնպես էլ ավտոմատ դիտարկումներ:

2017 թվականի ընթացքում Երևանում ակտիվ նմուշառմամբ վերցվել է օդի 9509, պասիվ նմուշառմամբ` 4169 փորձանմուշ, ավտոմատ եղանակով կատարվել է 338996 դիտարկում: Ածխածնի մոնօքսիդի տարվա առավելագույն կոնցենտրացիան դիտվել է նոյեմբերի 10-ին ժամը 19.45-ին` 13.13 մգ/մ3, ծծմբի երկօքիդինը` փետրվարի 2-ին ժամը 15.30-ին` 2.93 մգ/մ3 (Կենտրոն համայնք):

Անմիջապես ներկայացվող տարածքի մերձակայքում դիտարկման կետեր չկան: Սույն հայտում նախատեսված միջոցառումների արդյունքում՝ օդային ավազանի աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում գործունեության ենթակա և շրջակա տարածքներում չի սպասվում:

3.6. Ջրային ռեսուրսներ

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես վերահսկվում է Էկոմոնիթորինգի կողմից:Երևանի տարածքում հիմնական ջրային ռեսուր է հանդիսանում Հրազդան գետը: Հրազդան գետի Արզնի ՀԷԿ-ից ներքև հատվածներում ջուրը «միջակ» որակի է (3-րդ դաս)՝ պայմանավորված նիտրատ իոնով, վանադիումով, ընդհանուր անօրգանական ազոտով և հանքայնացումով: Երևանից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ և գետաբերանի հատվածներում Հրազդան գետի ջուրը «վատ» որակի է (5-րդ դաս): Գետառ գետի գետաբերանի հատվածում ջուրը «վատ» որակի է (5-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում, նիտրիտ և ֆոսֆատ իոններով:

Սակայն, քանի որ ներկայացվող տարածքի հեռավորությունը Հրազդան գետի մոտակա հատվածից կազմում է մոտ 3.4 կմ ուղիղ գծով, շինարարական աշխատանքները չեն կարող ազդել Հրազդան գետի ջրի որակի վրա:

3.7. Հողային ռեսուրսներ

Համաձայն Երևանի գլխավոր հատակագծի քաղաքի տարածքը աղտոտված է ծանր մետաղներով և մասամբ` ռադիոնուկլիդներով: Ըստ ծանր մետաղներով աղտոտվածության քաղաքի տարածքը ներկայումս վերագրվում է միջին աղտոտվածության տարածքներին: Սակայն քաղաքի տարածքում առանձնանում են նաև ուժեղ աղտոտված տարածքներ:

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը.

- Բաց շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած

- Կիսաանապատային գորշ խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային

- Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած:

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ներկայացվող տարածքը ամբողջությամբ կառուցապատված է և այստեղ բաց հողային մակերեսներ չկան:

Նախատեսվող  գործունեության արդյունքում հողային ռեսուրսների վրա ազդեցություն չի դիտարկվում, քանի որ նոր հողածածկ տարածքներ չեն ներառվելու, հողածածկի վնասում և խախտում չի լինելու, օգտագործվելու է արդեն ամբողջությամբ կառուցապատված տարածքները:

3.8. Կենսաբազմազանություն

Տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի արդյունաբերական գոտում, ամբողջությամբ կառուցապատված է արտադրական շինություններով, ուստի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի շրջանակներում չի դիտարկվում նշված տարածքի կենսաբազմազանությունը, սակայն ստորև բերված է Երևան քաղաքի ֆլորայի և ֆաունայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

3.8.1 Բուսական աշխարհ

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի  հյուսիս-արևելյան մասում, չոր   տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում:

Երևանյան գոգավորությունը տեղաբաշխված ծովի մակերևույթից 860-1390մ բարձրությունների սահմաններում: Երևանյան գոգավորությունում առկա են հարթավայրային լանդշաֆտային և լավային սարավանդներ, որոնք բաղկացած են կիսաանապատային և նախալեռնային գոտիներից: Երևանի դիտարկվող տարածքում, որտեղ իրականացվելու է նախատեսվող գործունեությունը գերիշխում են լավային սարավանդները, իսկ հարավային լանդշաֆտները` Հրազդան և Գետառ գետերի սելավաբերուկ հողատարածքներն են: Երևան քաղաքը գտնվելով ջրազուրկ կիսաանապատային գոտում ընդերքում ունի հարուստ ջրատար շերտեր` խորքային ջրեր:

Երևան քաղաքի տերիտորիան Անդրկովկասի ամենաչորային շրջաններից մեկն է, կլիման այստեղ խիստ ցամաքային է, կիսաանապատային: Երևանում ցածր է նաև օդի հարաբերական խոնավությունը, որը ամռան ամիսներին իջնում է մինչև 40%-ի: Երևանում հաճախակի նկատվում է կարճ գարուն, որը բացասական ազդեցություն է ունենում ինչպես բուսական, այնպես էլ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների  վրա:

Երևանի հողերը տիպիկ գորշ կիսաանապատային են, աղքատ աննդանյութերով, հարուստ կարբոնատներով, սակավազոր, կավավազային, կմախքային զանգվածների մեծ պարունակությամբ, շերտաթեփուկավոր կամ փոշեհատիկային կազմությամբ, քարքարոտությամբ, որի հետևանքով էլ բույսերի աճն ու զարգացումը ընթանում է զգալի դժվարություններով: Հազարամյակների ընթացքում արհեստական ոռոգման տարբեր տեսակի ագրոմիջոցառումների պարագայում Երևանի տարածաշրջանում առաջացել են կուլտուր-ոռոգելի զգալի հողատարածքներ, որոնք վերածվել են տարբեր տիպի փարթամ կուլտուրական լանդշաֆտների:

Երևանի ֆլորիստիկ շրջանի բուսականությունը օշինդրա-կիսաանապատային է վաղանցիկ կամ էֆեմերային բուսատեսաների գերակշռությամբ: Երևանյան լանդշաֆտի  ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ բնականորեն չեն աճում ծառաբույսեր, բացառությամբ մի քանի  կիսաթփերի: Հետևաբար, Երևանում ծառերն ու թփերը կարելի է աճեցնել միայն ոռոգման առկայությամբ:

Երևանյան լանդշաֆտում հանդիպում են բուսական համակեցությունների հետևյալ 2 ենթատիպերը` 1. Ֆրիգանա (ժայռային բուսականություն), 2. Տոմիլյար (անապատային): Տարածքներին բնորոշ են  հիմնականում կիսաանապատային բուսականության պետրոֆիլ տարբերակները, օշինդրա-էֆեմերային և հալոֆիլ, պսամոֆիլ անապատային բուսատեսակներով:

Պետք է նշել, որ գործունեության ենթակա և հարակից տարածքներն արդեն իսկ խախտված կառուցապատված են` զուրկ բուսական, կամ  հողային ծածկույթից: Նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են բնակավայրի տարածքում, ուր բացակայում են բնական լանդշաֆտները:

3.8.2. Կենդանական աշխարհ

Շրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես անապատային և կիսաանապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: Բնական լանդշաֆտների ‎ֆաունան բազմազան է, այստեղ հանդիպում են` կաթնասունների շուրջ 20 տեսակ:

Համայնքի  տարածքում  տարածված են նաև կաթնասունների ֆաունայի ոչ ցանկալի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես` սև և մոխրաույն առնետները, տնային մուկը:   Թռչուններից   հանդիպում են շուրջ  100 տեսակ, որոնց մեծ մասը բնադրում են:

Սողուններից  հանդիպում են շուրջ  20 տեսակ, երկկենցաղներից հայտնի է 4 տեսակ: Երկկենցաղներից հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դոդոշը, մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը, ռնգեղջյուր օձը: Բազմազան են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, խոշոր առագաստաթիթեռները:

Բնական լանդշաֆտներում  բազմաթիվ են  անողնաշարավոր կենդանիները:  Առավել ուսումնասիրված են բզեզները, հայտնի է մոտ 500 տեսակ: Այլ միջատներից հայտնի են շուրջ  60 երկթև, 40 թաղանթաթևավոր, 130 թիթեռներ, 10-ից 20 տեսակ ուղղաթևեր,  սարդեր, փափկամարմիններ, մոտ 30 տեսակ վահանակրեր և տզեր:  Հրազդան  գետում  հանդիպում են  ձկների 7 տեսակ:

Պետք է փաստել, որ դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը, առկա է կառուցապատում, տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ,  ինչի պարագայում կենդանատեսակների հանդիպելը քիչ հավանական է, կամ բացառվում է:

Ուսումնասիրվող տարածքը  չի առնչվում Արաբկիր վարչական շրջանում գոյություն ունեցող մշակութային հուշարձանների, պահպանության ենթակա տարածքների, կամ կենսաբազմազանության տեսակների հետ:

3.9. Թափոնների և այլ նյութերի կառավարումը

Երևանի տարածքում աղբահանության նպատակով բնակելի թաղամասերում տեղադրված են աղբահավաք տարողություններ և աղբարկղներ: Աղբահեռացումը կատարվում է կանոնավոր: Բնակելի թաղամասերի առանձին տեղերում աղբը թափվում է չնախատեսված վայրերում, ինչը հանգեցնում է տարածքի սանիտարական վիճակի վատթարացմանը: Սակայն դրանց քանակը մեծ չէ և գնալով ավելի է նվազում:

Նախատեսվող գործունեության ընթացքում կառաջանան շինարարական թափոններ /մնացորդային հողային զանգվածներ, քանդման արդյունքում առաջացող թափոններ, շինաղբ և այլն/ որոնք սահմանված կարգով նախատեսված է տեղափոխել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված աղբավայր: Իսկ շինարարության ընթացքում աշխատողների կենցաղային թափոնները կհեռացվեն մոտակա աղբահավաք տարողություններ:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող շին աղբը և մնացորդային գրունտները տեղափոխվելու են համայնքի ղեկավարի հետ համաձայնեցված` Աջափնյակ վարչական շրջանի` Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի տարածքում գործող շինարարական թափոնների աղբավայր:

Նախատեսվող գործունեության ընթացքում վտանգավոր թափոնների առաջացում չի կանխատեսվում: Աշխատանքների ընթացքում քսայուղերի, հեղուկ վառելիքի հնարավոր մնացորդային քանակների առաջացման իրավիճակում նախատեսվում է նշված նյութերը պահել հատուկ անթափանց և փակ տարաներում, որոնք հետագայում որպես երկրորդային նյութ կվերաօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից այլ աշխատանքներում, կամ պայմանագրային հիմունքներով կհանձնվեն այդ թափոնները վերամշակող կազմակերպություններին:

3.10 Սոցիալ տնտեսական պայմանները

Ներկայացվող տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում:

Ստորև բերված են Երևան քաղաքի որոշ սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքից:

Աղյուսակ 3.4. Երևանի ընդհանուր ցուցանիշները

| N | Տարածքը | 223 քառ. կմ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ՀՀ տարածքում քաղաքի տարածքի տեսակարար կշիռը | 0.7 % |
| 2 | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր | 3 351.2 հա |
| 3 | այդ թվում`վարելահողեր | 915.6 հա |
| 4 | Վարչական շրջաններ | 12 |
| 5 | Բնակչության թվաքանակը 2015թ. տարեվերջի դրությամբ | 1 073.7 հազ. մարդ |
| 6 | ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում Երևան քաղաքի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը, 2015թ. | 35.8 % |

Մայրաքաղաք Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում: Սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերին:

Երևանը   հանրապետության   ամենախոշոր   տնտեսական   կենտրոնն   է:   Երևանի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերն են սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքների, արտադրությունը, քիմիական և մետաղագործական արդյունաբերությունը:

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով (քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան, որոնք ապահովում են կապն արտաքին աշխարհի հետ):

Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է: Այն խոշորագույնն է ոչ միայն ՀՀ ներկա 49 քաղաքների, այլև պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքների շարքում:

Մայրաքաղաքում են գտնվում ՀՀ Ազգային ժողովն ու ՀՀ կառավարությունը, ՀՀ բոլոր նախարարություններն ու հիմնական գերատեսչությունները, հասարակական և այլ կազմակերպությունների, տարբեր միությունների, հիմնադրամների, հանձնաժողովների, դատաիրավական մարմինների, դրամատների ու սակարանների (բորսաների) ճնշող մեծամասնությունը, զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մասը:

Մայրաքաղաքում են գործում ՀՀ-ում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների գրասենյակները:

Երևանը   հանրապետության   ամենախոշոր   տնտեսական   կենտրոնն   է:   Բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է:

2017թ. մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են.

Աղյուսակ 3.5. Երևանի տնտեսության համամասնական տվյալները

| - արդյունաբերություն` | 41.2%, |
| --- | --- |
| - գյուղատնտեսություն` | 1.1%, |
| - շինարարություն` | 63.7%, |
| - մանրածախ առևտուր` | 76.4%, |
| - ծառայություններ` | 81.4%: |

Երևանի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերն են սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքների, արտադրությունը, քիմիական և մետաղագործական արդյունաբերությունը:

Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է անասնաբուծությունում և բուսաբուծությունում:

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով (քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան, որոնք ապահովում են ամբողջ հանրապետության կապն արտաքին աշխարհի հետ):

Աղյուսակ 3.6. Սոցիալական ցուցանիշներ

| Սոցիալական ցուցանիշը | Ընդամենը | Կանայք | Տղամարդիկ |
| --- | --- | --- | --- |
| Զբաղվածներ, հազ. մարդ | 294.3 | 144.3 | 160.0 |
| Ընդամենը կենսաթոշակառուներ, տարեվերջի դրությամբ, հազ.մարդ | 168.9 | 104.4 | 64.5 |
| Աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքներ | 17076 | - | - |

Արաբկիր վարչական շրջանն ընդհանուր սահմաններ ունի Աջափնյակ, Ավան, Դավթաշեն, Կենտրոն և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների հետ: Արտաքին սահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին մարզին:

Աղյուսակ 3.7. Ազդակիր վարչական շրջանը

| Վարչական շրջան | Տարածքը, հա | Բնակչության թվաքանակը 2016 թ. տարեվերջին, հազ.մարդ |
| --- | --- | --- |
| Արաբկիր | 1 324.99 | 117 704 |

- ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

  - Ռիսկերի գնահատում

Նախատեսվող գործունեության իրականցման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա կդրսևորվեն որոշակի բացասական ազդեցություններ, ակայն վերջիններս կկրեն ժամանակավոր բնույթ: Ազդեցությունները իրենց բնույթով կլինեն սահմանափակ և կարճատև և պայմանավորված կլինեն շինարարական աշխատանքներով:

Շինարարության փուլում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և ռիսկերը հիմնականում պայմանավորված  են արտանետումներով, որոնք կարող են առաջանալ`

- Քանդման ընթացքում /գոյություն ունեցող շինության միջնորումներ, հատակ, տանիք  և այլն/,

- Նոր կառուցվող շենքերի  շինարարության ընթացքում

- Հիմքերի փորման ընթացքում

- Դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ:

- Հողային զանգվածների և շինաղբի տեղափոխման հետ կապված,

- Շինարարական տեխնիկայի շահագործմամբ,

- Բետոնային աշխատանքների իրականացմամբ,

- -շինհրապարակների տեղադրման և վառելիքաքսայուղերի պահեստավորման հետ կապված,

- Շինարարության ընթացքում մեքենաների և տեխնիկայի տեղաշարժից մերձակա բնակչությանը պատճառվող անհանգստությամբ

- Շինարարական տեխնիկայի շահագործման ընթացքում աղմուկի մակարդակի ավելացմամբ:

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու և փոխհատուցելու նպատակով նախատեսված են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  բնապահպանական կառավարման պլանում:

4.2 Oդի աղտոտում

Նոր կառուցվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի շինարարության ընթացքում հիմնականում կանխատեսվում է օդի աղտոտում` պայմանավորված հողային աշխատանքների ընթացքում անօրգանական փոշու և ծխագազերի ժամանակավոր արտանետումներով, որոնք առաջանում են առկա շինությունների մի մասի քանդման, նոր շենքերի կառուցման հողային աշխատանքներից և տեխնիկական միջոցների աշխատանքից` դիզվառելիքի աշխատանքի դեպքում:

ա) Քանդման աշխատանքներ

Գոյություն ունեցող շինությունները քանդվելու են ապամոնտաժման եղանակով, ինչը հնարավոր կդարձնի խուսափել քանդման ընթացքում փոշու բարձր մակարդակների առաջացումից և կկրճատվի շինարարական աղբի ծավալները, քանի որ ապամոնտաժման եղանակով հնարավոր կլինի պահպանել և հետագայում օգտագործել որպես երկրորդային շինարարական հումք:

Պատերի, առաստաղի, աստիճանների և հատակների քանդման ընթացքում առաջանում են փոշու արտանետումներ: Քանի որ հատուկ մեթոդակագ քանդման աշխատանքների համար չկա, այստեղ կիրառվել է “Շինարդյունաբերության չկազմակերպված աղբյուրների արտանետումների հաշվարկման” ուղեցույցի N2 բանաձևը.

Q = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G X 106 / 3600  (գ/վ), որտեղ`

K1 -ը փոշու զանգվածային բաժինն է քանդված թափոններում, 0.05

K2 -ը՝ փոշու մասնաբաժինը, որը կարող է անցնել աէրոզոլային մասնիկների, 0.02

K3 -ը գործակից է, որը հաշվի է առնում քամու միջին արագությունը (մ/վ), 1.0

K4 -ը գործակից է, որը հաշվի է առնում տարածքի պայմանները, 1

K5 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում քանդված զանգվածի խոնավությունը, 0.4 /հաշվի առնելով ջրցանը/

K7 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում զանգվածի չափերը, 0.1

B-ն գործակից է, որը հաշվի է առնում հողաթափման բարձրությունը, 0.6

G -ն՝ քանդված զանգվածն է, 4614.5 մ3 /8306 տ/ ընդհանուր, կամ 23 տ/ժ

Քանդման աշխատանքների տևողությունը գնահատվում է մոտ 1 ամիս կամ

Q = 0.05 x 0.02 x 1.0 x 1 x 0.4 x 0.1 x 0,6 x 23 x 106 / 3600 = 0,22 գ/վրկ

Գումարային փոշու արտանետումները քանդման աշխատանքների ժամանակ կկազմեն՝

0.22 գ/վ x 176ժ/շ x 3600 վ /106= 0.131 տ/շին.ժամանակահատված

բ) Հողային աշխատանքներ

Հիմքերի փորման, հողի բեռնման և տեղափոխնան ընթացքում հողային հանույթից փոշու արտանետումները կարելի է հաշվել նույն՝ ստորև բերված բանաձևով:

Q = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G X 106 / 3600  (գ/վ), որտեղ`

K1 -ը փոշու զանգվածային բաժինն է հողային հանույթում, 0.05

K2 -ը՝ փոշու մասնաբաժինը, որը կարող է անցնել աերոզոլային մասնիկների, 0.02

K3 -ը գործակից է, որը հաշվի է առնում քամու միջին արագությունը (մ/վ), 1.0

K4 -ը գործակից է, որը հաշվի է առնում տարածքի պայմանները, 1

K5 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթի խոնավությունը, 0.6 /հաշվի առնելով ջրցանը/

K6 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթի չափերը, 0.4

B-ն գործակից է, որը հաշվի է առնում հողաթափման բարձրությունը, 0.6

G -ն՝ հողային հանույթի զանգվածն է 1 ժամում, տ/ժ

Հողային աշխատանքների տևողությունը գնահատվում է մոտ 6.0 ամիս կամ

6.0 ամիս x 22 օր x 8 ժամ = 1056 ժամ/շինարարություն:

Հողային հանույթի ընդհանուր զանգվածը կազմում է G=9200մ3  : 1056 = 8.71 մ3/ժամ կամ, հաշվի առնելով տեսակարար կշիռը` 28.5 մ3 8.71/ժամ x 1.7 տ/մ3 = 14.8 տ/ժամ:

Q = 0.05 x 0.02 x 1.0 x 1 x 0.6 x 0.4 x 0,6 x  14.8x 106 /3600 = 0.59գ/վրկ

Գումարային փոշու արտանետումները հողային աշխատանքների ժամանակ կկազմեն՝

0.59 գ/վ x 1056 ժ/շ x 3600 վ /106= 2.2տ/շին.ժամանակահատված:

Շինարարության ընթացքում վերը նշված արտանետումները կլինեն տեղայնացված, ենթակա արագ ցրման և ժամանակավոր՝ հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր բնույթը: Հնարավոր վնասակար ազդեցությունները կբացառվեն կամ կնվազեցվեն բնապահպանական կառավարման պլանում ներկայացված միջոցառումների իրականացման դեպքում, մասնավորապես` փոշու արտանետումները նվազենելու համար կիրականցվի շինհրապարակի պարբերաբար ջրցանում, շինանյութ տեղափոխող մեքենաների երթևեկությունը կկազմակերպվի թափքի ծածկման պայմաններում,  ինչպես նաև կիրականացվի շին հրապարակ մուտք գործող և լքող մեքենաների անվադողերի լվացում:

Հարակից բնակելի և հասարակական շենքերից բողոքների դեպքում կիրականացվի նաև օդի աղտոտվածության գործիքային չափումներ, որոնք կհամեմատվեն օրենսդրական նորմերի և ելակետային տվյալների հետ:

4.3  Աղմուկի և թրթռումների ազդեցություն

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է hամապատասխանի  ՀՀ oրենսդրական նորմերին: Մակարդակների  չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում: Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը` հաշվի առնելով առկա ազդակիր շինությունների (բնակելի և հասարակական շենքեր, հյուրանոցային համալիր) հեռավորությունը շինտարածքից (մոտ 20-50մ): Հարակից տների և շենքերի բնակչության հնարավոր բողոքների դեպքում կիրականացվեն աղմուկի և թրթռումների մակարդակների գործիքային չափագրումներ, իսկ շինարարության ընթացքում որպես կարևորագույն միջոցառումներ, անհրաժեշտ է`

- Խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը;

- Աղմուկ առաջացնող աշխատանքները հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին:

- Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով:

- Բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը;

  - Ջրօգտագործում և ջրային համակարգերի վրա ազդեցություն

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջուրը հիմնականում օգտագործվելու է շինհրապարակի ջրցանման, մաքրման և որոշ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նաև կապալառուի աշխատակազմի կենցաղային կարիքները հոգալու նպատակով: Անհրաժեշտ ջրաքանակը շին հրապարակ կմատակարարվի տարածքում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման ցանցից:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ջուրը օգտագործվելու է աշխատողների խմելու և կենցաղային նպատակների, ինչպես նաև փոշենստեցման համար:

Աշխատողների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը հաշվարկվում է  հետևյալ բանաձևով`

W= (n x N + n1 x N1) T

Որտեղ` n - տեխնիկական աշխատողների և ծառայողների թիվն է - 15

N - ջրածախսի նորման` - 0.016մ3,

N1 - բանվորների թիվն է -  50,

N1 - ջրածախսի նորման բանվորների համար` - 0.025մ3/մարդ օր<

T –աշխատանքային օրերի առավելագույն թիվը` 660 օր:

Այսպիսով` W= (15 x 0.016 + 50 x 0.025) x 660 = 983.4 մ3/շին.ժամ, միջին օրեկան 1.49մ3:

Արտադրական նպատակներով ջրի ծախսը պայմանավորված փոշեառաջացման օջախների ջրմամբ:

Այդ ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

V1 = S x K x T x K1,

Որտեղ` S - թրջվող մակերեսն է, 200 մ2,

K - ջրցաման նորման – 0.0015մ3/1մ2

T – ջրցանի /տաք և չոր եղանակի/ օրերը, 240 օր

K1 – ջրցանի օրական քանակը, 2

Այսպիսով` V1 = 200 x 0.0015 x 240 x 2 = 144 մ3/շին.ժամ:

Միջին օրեկանը կազմում է 0.6 մ3:

Ոռոգման ջրապահանջը կկազմի՝

Wոռոգ. = 0.003 x S x k x T

S – ոռոգման ենթակա տարածքների մակերեսն է, 1020 ք.մ.

k  - ջրման քանակն է օրվա ընթացքում, 2

T – միջին տարեկան ջրման օրերի /տաք և չոր/ թիվն է, 120

0.003 – 1 ք.մ. ջրցանի նորմը,

Wոռոգ. = 0.003 x 1020 x 2 x 120 = 734.4 մ3/տարի

Միջին օրական` 6.12 մ3/օր:

Ջրման աշխատանքները կիրականացնի համապատասխան համատիտությունը կամ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշված կազմակերպությունը:

Ջրահեռացում

Ջրցանը դասվում է անվերադարձ ջրօգտագործման շարքին և արտահոսք չի առաջանում:

Կենցաղային կեղտաջրերի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝

V1 x (1 - L), որտեղ L – կորստի գործակիցն է, ընդունվում է 5% (0.05)

983.4 x (1 -0.05) = 934.2 մ3, միջին օրեկան՝ 1.41 մ3:

Շինարարությունը իրականացնող անձնակազմը օգտվելու է ժամանակավոր տնակներից: Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումն իրականացվելու են քաղաքային ցանցերին միանալուց հետո: Այդ միացումները կատարվելու են առաջնահերթ:

  - Բնապահպանական միջոցառումներ

Գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա տարածքների և գործունեության  ազդեցության ենթակա մոտակա բնակչության վրա բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված կլինեն առկա շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացմամբ, կրում են ժամանակավոր բնույթ և ունեն կարճատև ազդեցություններ:

Քանդման աշխատանքներն իրականացվելու են  ապամոնտաժման եղանակով, ինչը  հնարավոր կդարձնի խուսափել քանդման ընթացքում ակնկալվող բնապահպանական ազդեցություններից, մասնավորապես՝ աղմուկի և փոշու բարձր մակարդակների առաջացումից,  շինարարական աղբի մեծ ծավալների առաջացումից:

Ապամոնտաժման աշխատանքներում բացառվելու է խոշոր քանդող տեխնիկայի կիրառումը, բանվորական կազմի կողմից օգտագործելով ձեռքի կտրող գործիքներ: Աշխատանքների ընթացքում փոշու կանխման նպատակով նախատեսված է ջրցանի իրականացում:

Ապամոնտաժումից առաջացած և հետագայում օգտագործման համար պիտանի նյութերը՝ որպես երկրորդային շինարարական նյութեր կօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից՝ այլ շինարարական աշխատանքներում, կամ կտեղափոխվեն ժամանակավոր պահման վայր: Տարածքոմ ակա ասֆալտբետոնյա ծածկույթը ....ծավալով կհանձնվի այդ թափոնը վերամշակող կազմակերպություններին:

Այդ ազդեցությունները կարող են կանխվել կամ նվազեցվել բնապահպանական կառավարման պլանով (ԲԿՊ) նախատեսված` սոցիալական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումների և բնապահպանական միջոցառումների արդյունավետ իրականացման արդյունքում, որին պարտավոր են հետևել` շինարարը, հսկող և վերահսկող մարմինները:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում շրջակա տարածքների  և սոցիալական միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությանների կանխման, կամ մեղմացման միջոցառումները  ըստ ազդեցության ուղղությունների ներկայացվում են ստորև:

4.5.1. Մթնոլորտային օդ

- Օդային աազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝

- Շինարարական աշխատանքների և ապամոնտաժման աշխատանքների և փոշեառաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում իրականացնել ջրցան,

- Սորուն նյութերի ժամանակավոր կուտակումները և շինհրապարակը  ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով`  կանխարգելելու համար  փոշու տարածումը,

- Շինարարական աշխատանքերի ժամանակ շենքը ծածկել փոշու տարածումը կանխող համապատասխան ցանցով:

- Պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգաբերում։

- Գրունտի և սորուն նյութերի տեղափոխումնիրականացնել ծածկված թափքերով բեռնատարներով:

- Խուսափել անորակ վառելիքի օգտագործումից:

4.5.2. Ջրային ռեսուրսներ

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները.

- Շինարարության համար օգտագործել տեխնիկական որակի ջուր` տարածքում առկա ոռոգման ջրացանցից,

- Ջրցանի ծավալները հաշվարկել այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,

- Տարածքի հոսքաջրերը միավորել մեկ բակային ցանցում և միացնել գոյություն ունեցող հեղեղատար ցանցին:

4.5.3. Հողային ռեսուրսներ

Հողային ռեսուրսների պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է`

- Շինարարական նյութերի և քսայուղերի ժամանակավոր պահեստները տեղադրել բետոնապատ մակերեսի վրա, որտեղ ապահովված կլինի հոսակորուստների հավաքման համակարգով,

- Աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բարեկարգել, վերականգնել և մաքրել` առաջացած թափոնները տեղափոխելով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր,

- Հանված հողային գրունտները պահեստավորում են թույլատրված վայրում,  անհրաժեշտության դեպքում ետլիցք, կամ ավելցուկի օգտագործում տարածքի բարեկարգման նպատակով

Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա տարածքների աղտոտումը բացառելու նպատակով նախատեսվում է `

- Շինհրապարակում բացառել թափոնների ժամանակավոր կուտակումները,

- Թափոնները ժամանակին տեղափոխել հատկացված վայրեր` համայնքի ղեկավարի կամ աղբավայրը շահագործողների հետ նախապես կնքված պայմանագրերի համաձայն,

- Վտանգավոր թափոնների հանձնում ընկերությունների, որոնք ունեն վտանգավոր նյութերի վնասազերծման, կամ տեղակայման արտոնագիր,

- Շինանյութերի ձեռք բերում  միայն լիցենզավորված մատակարարներից:

4.5.4. Աղմուկ

- Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝

- Շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,

- Պարբերաբար ստուգել և կարգաբերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի շարժիչները,

- Շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին:

- Խուսափել  աղմուկ առաջացնող մեքենաների  և սարքավորումների օգտագործումից, անհրաժեշտության դեպքում խլացուցիչների տեղադրում:

4.5.5. Կենսաբազմազանություն

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեությունը իրականացվելու է Երևան քաղաքի բնակեցված և կառուցապատված թաղամասում, կենսաբազմազանությանը վտանգ չի սպառնում և բնապահպանական միջոցառումներ չեն նախատեսվում:

Ճանապարհների խաթարման և ծանրաբեռնվածության հետևանքով բնակչությանը պատճառված անհանգստությունը մեղմելու նպատակով նախատեսվում է `

- Շինարարական հրապարակում բեռնատար մեքենաների ժամանակավոր կայանման համար  տարածքների տրամադրում,

- Շինհրապարակում  խուսափում` շինարարական ու կենցաղային աղբի այրումից և կուտակումից,

- Շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ մոտակա բնակչությանը իրազեկում, որոնց արդյունքում կարող են ավելանալ փոշու քանակները, աղմուկի մակարդակը և ժամանակավորապես փակվեն ճանապարհները,

- Ցուցանակների տեղադրում, ինչպես նաև ժամանակավոր անցումների նախատեսում` որպես այլընտրանքային ճանապարհներ:

Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական ազդեցություններից խուսափելու նպատակով նախատեսվում է `

- Թույլ չտալ շինարարական աշխատանքների կատարումը սահմանված ժամերից դուրս.

- Շինհրապարակը ցանկապատել և վերահսկել` կանխելու համար չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ,

- Որակավորված աշխատակիցների  միջոցով իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննումներ

- Շինարարների համար` անվտանգության աուդիտների, առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացների  պարբերաբար կազմակերպելում և իրականացում:

- Մարդկանց  գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:

- Օրվա մութ ժամանակահատվաում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն  ըստ ГОСТ 12.1.046-85.

4.5.6 Թափոնների և այլ նյութերի կառավարումը

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա բնակելի համալիրի կառուցման ընթացքում, դա շինարարական աղբն է, որը կառաջանա ինչպես առկա շենքի քանդման, այնպես էլ նոր բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման աշխատանքներից:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող տարբեր տեսակի շինարարական թափոնները և շինաղբը` Երևանի համայնքապետարանի  հետ համաձայնեցված տեղափոխվելու, կամ տեղադրվելու են համապատասխան աղբավայրերում:

Տարածքում առկա քանդման ենթակա շինությունների /2961 քմ մակերեսով վարչական շենք և 347.7 քմ ընդհանուր մակերեսով ավտոտնակներ/ քանդման աշխատանքներից կառաջանա 4614.5 մ3 ծավալով շինարարական աղբ, որի մի մասը կօգտագործվի շինարարաի կողմից, իսկ մնացած մասը` հողային աշխատանքներից առաջացող 8350 մ3 մնացորդային հողային գրունտի հետ միասին սահմանված կարգով շինհրապարակից կհեռացվեն արտոնագրված աղբավայրեր` Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող մնացորդային գրունտների ծավալն ամբողջությամբ Երևանի համայնքապետարանի  հետ համաձայնեցված կտեղափոխվի Աջափնյակ վարչական շրջանի` Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի տարածքում գործող շինարարական թափոնների աղբավայր:

Ապամոնտաժումից առաջացած և հետագայում օգտագործման համար պիտանի նյութերը՝ որպես երկրորդային շինարարական նյութերը կօգտագործվեն շինարար կապալառուի կողմից՝ այլ շինարարական աշխատանքներում:

  - Աշխատանքի անվտանգություն և առողջություն

Առողջության և աշխատանքային անվտանգության միջոցառումները շինարարության փուլում կիրականացվեն կապալառուի կողմից` համաձայն ԲԿՊ-ում նկարագրված միջոցառումների:

Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝

- Հրդեհի առաջացումը

- Հեղուկ նյութերի արտահոսքը

- Աշխատողների վնասվածքները

- Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները:

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը:

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում:

- Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:

- բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական և կոլեկտիվ պահպանության միջոցներ: Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական հաստատությունը:

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց:

4.6.Փոխհատուցում

Ինչպես նախորդ ենթակետերում նշվել է, բնապահպանական միջոցառումների նպատակն է նվազեցնել գործունեության ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և վերականգնել բոլոր այն տեղամասերի նախնական վիճակը, որոնք կենթարկվեն գործունեության ազդեցության: Շինհրապարակի համար մշակվելու է տարածքների վերականգնման, կանաչապատման և բուսականության վերականգնգման պլան: Կանաչապատման աշխատանքներն իրականացվելու են նախագծման առաջադրանքի պահանջներին և տարածքի համար մշակվող  տարածքի կանաչապատման սխեմային համապատասխան: Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատումից ազատ տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել և կանաչապատել: Կանաչապատման մակերեսը կկազմի ընդհանուր հողամասի 40%-ը /մոտ 1020.0մ2/: Կանաչապատման համար նախատեսվում է նաև նոր բուսահողի լիցք, որի կիրականացվի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` համաձայնեցված Երևանի քաղաքապետարանի հետ: Կանաչապատումը ներառում է` սիզամարգի տեսքով աշխատանքներ և ծառատունկ: Դեկորատիվ տեսք ապահովելու նպատակով  կանաչապատման համար օգտագործվելու է թույա, կաղնի, գնդաձև ակացիա, հացենի, թղկի, լացող ուռենի և այլ ծառատեսակներ, ինչպես նաև ծաղկասածիլներ և խոտի սերմ: Այս տեսակները հարմար են Երևանյան լանդշաֆտին և բնակլիմայական պայմաններին: Երևանյան լանդշաֆտում ծառերի կպչողականությունն ապահովվելու է պարտադիր ոռոգման և խնամքի պայմաններում, որի իրականացման պատասխանատուն հանդիսանում է կառուցապատողը: Ոռոգումն իրականացվելու է տարածքի հարևանությամբ անցնող ոռոգման  ցանցի միջոցով: Ամբողջ հողամասը կունենա ոռոգման ավտոմատ համակարգ:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո որպես կարևոր միջոցառումներ նախատեսվում է`

- Բոլոր մակերեսներն այդ թվում՝ ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնել մինչև սկզբնական վիճակը

- Ամբողջ շին աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացնել շինհրապարակից,

- Թփերի վերատնկման վայրը և քանակը համապատասխանեցնել դենդրոնախագծի պլանին, ապահովել թփերի 90% կպչողականությունը:

- Այն տեղամասերում, որոնք ենթակա են գործունեության ազդեցության, նախատեսվում է իրականացնել նախնական ուսումնասիրություն և ետնախագծային մոնիթորինգ:

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից:

- ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ և ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

Ռիսկերի նվազեցումը կարելի է ապահովել իրականացնելով մի շարք բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ամփոփվել են բնապահպանական կառավարման պլանում և կազմակերպել իրականացվող աշխատանքների մոնիթորինգ:

ԲԿՊ-ն իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության ու շինարարների անվտանգության վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների նկարագրությունը, որոնք հնարավոր են ծրագրի իրականացման նախագծման, շինարարության և շահագործման փուլերում և դրանք կանխող, մեղմացնող  միջոցառումների ցանկը:

ԲԿՊ պարունակում է նախատեսվող գործունեության բոլոր փուլերի ընթացքում (նախագծում, շինարարություն, շահագործում) կանխատեսված հնարավոր անցանկալի բացասական ազդեցությունները կանխելու և մեղմացնելու միջոցառումները, ինչպես նաև մոնիտորինգի գործողություններ` ստուգելու համար շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքի համապատասխանությունը պլանավորված մեղմացնող միջոցառումներին:

Հիմնական կապալառուն պատասխանատու է լինելու ԲԿՊ-ում ներառված միջոցառումների իրականացման համար և իր հերթին համապատասխան պայմանագրային պարտավորություններ է նախատեսելու ենթակապալառուի հետ իր պայմանագրերում:

ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարումը և դրանց արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով շինարարության կապալառուի կողմից կիրականացվի կանոնավոր մոնիթորինգ, որի շրջանակներում նախագծային կազմակերպության բնապահպանության մասնագետի կողմից` յուրաքանչյուր փուլի մասով, կիրականացվեն մոնիթորինգի ստուգայցեր` երկու շաբաթը մեկ անգամ (երկու անգամ մեկ ամսվա ընթացքում): Արդյունքները գրանցվելու են մոնիտորինգի ստուգաթերթիկում:

ԲԿՊ-ն, որը ներկայացված է հավելված 1-ում, ընդգրկվելու է ծավալաթերթերում և որպես անբաժանելի բաղադրամաս կցվելու է պայմանագրային փաստաթղթերին:

- ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման շրջանակներում շահառու և ազդակիր հանրությունն իրազեկվել է նախատեսվող աշխատանքների իրականացման արդյունքում բնապահպանական ազդեցությունների վերաբերյալ: Հանդիպումը տեղի է ունեցել 2019թ.-ի դեկտեմբերի 20-ին «ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ 30»  ՍՊ ընկերության գրասենյակում, որին մասնակցել Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, ձեռնարկողի, նախագծային ընկերության ներկայացուցիչները:

Հանդիպման տեսաձայնագրությունը, արձանագրությունը և մասնակիցների ցանկը ներկայացվելու  են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՊԼԱՆ

| Ծրագրի Գործողու-թյունները | Հնարավոր Ազդեցությունները | Առաջարկվող մեղմացնող Միջոցառումները | Մեղմացնող միջոցառման պատասխա-նատուն | Մոնիթորինգի պատասխա-նատուն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Նախագծային փաստաթղթերի պատրաստում Շինարարական Հրապարակի Բոլոր գործողութ- Աշխատողների, ինչպես նաև շինհրապարակի մերձակայքում բնակվող մարդկանց անվտանգություն | Բացասական ազդեցություններ` շինարարության փուլում, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել աշխատանքային նախագծում, ԲԿՊ-ի բնապահպանական Պահանջների մասին տեղեկատվության պակասը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի վատթարացման: | Աշխատանքային նախագիծը անհրաժեշտ է մշակել հաշվի առնելով ԲԿՊ-ում պլանավորված մեղմացնող միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև պայմանագրային փաստաթղթերում: - Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունների ձեռք բերում - Տարածքում առկա շինությունների քանդման աշխատանքներն իրականացնել ապամոնտաժման եղանակով, օգտագործելով ձեռքի գործիքներ - Տարածքում առկա ինժեներական ենթակառուցվածքների անջատման, կամ տեղափոխման վերաբերյալ թույլտվության ձեռք բերում, սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցում Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ Պահանջվող աշխատանքային պայմանները - Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/ Աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում: - Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները, համայնքը և բնակիչները պետք է նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ - Աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան բնակիչների և շրջակա տարածքների վրա - Ապամոնտաժման աշխատանքներում բացառել պայթեցման աշխատանքների, կամ խոշոր քանդող տեխնիկայի կիրառումը, բանվորական կազմի կողմից օգտագործելով ձեռքի կտրող գործիքներ: - Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) - Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: | Շինարարության կապալառու Կապալառու | Տեխնիկական վերահսկող Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Հողային աշխատանքներ, շինանյութերի փոխադրումներ Այլ շինարարական աշխատանքներ | Շին տեխնիկայի շահագործումից փոշու և վնասակար նյութերի արտանետումներ; | Օդի աղտոտման և փոշու կառավարում - Օդի որակի չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքների դեպքում: - Ապամոնտաժման ընթացքում իրականացնել ջրցան - Անհրաժեշտ է իրականացնել շին հրապարակի պարբերական ջրցանում` փոշու արտանետումները նվազագույնի հասցնելու նպատակով; - Շինարարական աշխատանքերի ժամանակ շենքը ծածկել փոշու տարածումը կանխող համապատասխան ցանցով: - Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և հնարավորինս ծածկել կուտակված նյութերը փոշու տարածումից խուսափելու համար; - Անհրաժեշտ է սահմանափակել մեքենաների արագությունը փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով; - Գոյություն ունեցող շինությունների և ավտոտնակների քանդման և բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների ընթացքում կնախատեսվեն հատուկ տարողություններ, կամ աղբի ժամանակավոր կուտակաման տարածքներ` տարբեր տեսակի շինարարական աղբի հեռացման, կամ տեղադրման համար - Աշխատանքների ընթացքում կառաջանան շինարարական թափոններ և աղբ, որոնք անմիջապես կտեղափոխվեն կամ ընկերության արտադրամաս, կամ համապատասխան թափոնավայրեր և չեն առաջացնի կուտակումներ - Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական աղբից` փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով - Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի | Շինարարության կապալառու | Տեխնիկական վերահսկող, Երևանի քաղաքապե-տարան Բնապահպա-նության և ընդերքի տեսչական մարմին |
| Թափոնների կառավարում | Շին աղբի տեղադրում անհամապատասխան վայրերում; Վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր Նյութերի արտահոսքի պատճառով Հնարավոր է վտանգավոր նյութերի Թափանցում հողի մեջ: | - Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները պետք է նախապես որոշված լինեն շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար: - Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ հատկացված աղբավայր: - Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող աղբահավաքների կողմից - Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն - Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել - Ապամոնտաժումից առաջացած և հետագայում օգտագործման համար պիտանի նյութերը՝ որպես երկրորդային շինարարական նյութերը օգտագործել շինարար կապալառուի կողմից այլ շինարարական աշխատանքներում, | Շինարարության կապալառու | Տեխնիկական վերահսկող, Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Աղմուկի և թրթռումների կառավարում | Շին աշխատանքների արդյունքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճ: | - Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում: - Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; - Աղմկահարույց աշխատանքները անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին: - Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով: - Անհարաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը; | Շինարարության կապալառու | Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Շինհրապարակի վերականգնում |  | - Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել շինարարության հետ ապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն; - Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ տեղահանված կոմունիկացիաները; - Մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը; - Մշակված ընդունման-հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի բոլոր պահանջները; - Կատարել կանաչապատ-ման/բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն կանաչապատման նախագծի բարեկարգման պլանների; Ձեռնարկել տնկված ծառերի, թփերի և խոտածածկի պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր կպչողականություն աճն ապահովելու համար | Շինարարության կապալառու | Երևանի քաղաքապե-տարան |

Մեղմացնող միջոցառումների ինդիկատիվ արժեքը գնահատվում է նախագծային աշխատանքների արժեքի մոտ 1,2%

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆՐԻ/ ՊԼԱՆ

| Գործողություն | Նվազեցնող միջոցառումներ | Որտեղ իրականացնել | Ինչպես իրականացնել | Ժամանակամիջոց | (ո՞վ է իրակա-նացնում մոնիթո-րինգը) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շինանյութերի մատակարա-րում | Շինանյութերի գնում արտոնագրված մատակարարներից | Մատակակարի հիմնարկում կամ պահեստում | Փաստաթղթերի ստուգում | Մատակարարման պայմանագրերը կնքելու ընթացքում | Կապալառու |
| Շինանյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժ | - Մեքենաների և տեխնիկայի համապատասխան տեխնիկական վիճակի ապահովում - Բեռնատարերի բեռնվածության սահմանափակում հերթականության ապահովմամբ - Տեղափոխումների ժամանակացույցի և երթուղիների պահպանում | - Շինհրապարակ - Շինանյութերի և աղբի տեղափոխման երթուղիներ | Շինհրապարակ տանող ճանապարհների ստուգում | Աշխատանքային ժամերին և դրանցից դուրս անսպասելի ստուգումների իրականացում | Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Շինարարական տեխնիկայի շահագործում տեղամասում | - Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը պետք է կատարվի շինհրապարակից դուրս Երևան քաղաքում գործող մասնագիտացված կետերում - Տեխնիկական միջոցների վառելիքի լիցքավորումը և յուղումը պետք է իրականացվի շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում | Շինհրապարակ | Գործընթացների գործունեության ստուգում | Մեխանիզմների շահագործման ընթացքում | Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Հողային աշխատանք-ներ | - Հանված հողային գրունտները պահեստավորում են թույլատրված վայրում - Անհրաժեշտության դեպքում ետլիցք, ավելցուկի օգտագործում տարածքի բարեկարգման նպատակով | Շինհրապարակ | Գործընթացների ստուգում | Հողային աշխատանքների ընթացքում | Պատվիրատու Կապալառու քաղաքապե-տարան |
| Վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարում | Վառելիքի, յուղերի և այլ Թունավոր նյութերի Պատահական կամ Մշտապես տեղի ունեցող Արտահոսքեր | Շինհրապարակ | Շինհրապարակի զննում | Շինարարաության ընթացքում | Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Շինարարական հրապարակի բարեկարգում | Շինարարական հրապարակի ժամանակավոր պահեստի /բետոնախառնիչի/ ապամոնտաժում, և տեղանքի բարեկարգում - Շինհրապարակի վերջնական մաքրում, տարածքի բարեկարգում և վերականգնում | Շինարարական հրապարակ, ժամանակավոր պահեստներ | Ստուգման գործընթացներ | Շինարարության ավարտական փուլ | Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Աշխատանքի անվտան-գություն | - Անձնակազմի ապահովում արտահագուստով և անձնական պաշտպանիչ միջոցներով - Շինարարության կանոնների և անձնական պաշտպանության նորմերի խստիվ պահպանություն | Շինհրապարակ | Ստուգման գործընթացներ | Աշխատանքների ողջ ընթացքում | Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան |
| Շինհրապարա-կի վերականգ-նում, կանաչա-պատում և տարածքի բարե- Կարգում | - Շինհրապարակը մաքր- Ված է, նյութերը և թա- Փոնները հեռացված են, - բոլոր մակերեսները, այդ Թվում՝ ժամանակավոր Օգտագործված տարածք- Ները վերականգնված են, - շինհրապարակի Տարածքը բարեկարգված և կանաչապատված են, ապահովված է ծառերի թփերի և այլ բուսականության նորմալ աճ | Տեղամասեր Կատարած Ստուգայցեր Կանաչապատվող բոլոր տեղամասերը | Շինհրապարակի զննում Ստուգայցեր | Շինարարության ավարտին Շինարարության ավարտից սկսած մինչև ծառերի աճի կպչողականության ապահովումը | Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան Կապալառու Երևանի քաղաքապե-տարան |

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

- ՀՀ Օրենք «Շրջակա միջավայարի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին», 2014 թ.   Հունիսի 21:

- ԱԶԲ 2015, Բնապահպանական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակ:

- Շինարարական Կլիմայաբանութուն 2011: ՀՀՇՆ II 7.01-2011ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. Սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրաման:

- Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР1984, Москва.

- Http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/publicdocuments/1310049.pdf

- ՀՀ Կառավարության որոշում N 1325-Ն «Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին», 19 նոյեմբերի 2014 թ.:

- Www.arlis.am

- Www.atdf.am

- ՀՀ կառավարության N 862-Ա որոշում: Անհատույց սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու և քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքներ կազմակերպելու մասին: 25 օգոստոս 2016, URL: https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/27593/:

- Ավտոմոբիլային տրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկման մեթոդական ցուցումներ, Մոսկվա, Հիդրոմետհրատ – 1983:

- ՀԲ 2015: Բնապահպանական և սոցիալական գնահատման և ուսումնասիրության շրջանակ:

- ՀՀ կառավարության որոշում N160-Ն, 2 փետրվար, 2016թ:  Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիանների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին:

Հավելվածներ

www.armstat.am