Ձև N4

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 42. | «Հարավային ջրավազանային կառավարման պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (2016 թ ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ) | ՀՀ կառավարության 2016թ. մայիսի 26-ին ընդունվել է «Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» N539-Ն որոշումը և հավանության է արժանացել «Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության N 20-3 արձանագրային որոշումը: |
|  | 43. | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն և 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 22-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (2016 թ մայիսի 3-րդ տասնօրյակ) | ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 2016թ. ապրիլի 28-ի N 1/02.2/10850-16 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, իսկ ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա լրամշակված տարբերակը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ 2016թ. մայիսի 11-ի N02/24.6/6564-16 գրությունով: ՀՀ վարչապետի 2016թ. հուլիսի 26-ի N02/24.13/367823 և Մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի 2016թ. հուլիսի 21-ի նիստի N24.13/[367823] արձանագրության 5-րդ կետի հանձնարարականների կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում 2016թ. օգոստոսի 25-ին կայացել է խորհրդակցություն «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման լրամշակված նախագծի վերաբերյալ: ՀՀ վարչապետի 24.11.2016թ. N02/24.10/19021-16 հանձնարարականով առաջարկվել է ևս մեկ անգամ նախագիծը քննարկել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության հետ: ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը, լրացուցիչ վերլուծությունների կատարման նպատակով, 30.11.2016թ. N05/10.4/10148-16 գրությամբ խնդրել է երկարաձգել ՀՀ վարչապետի 24.11.2016թ.-ի N 02/24.10/19021-16 հանձնարարականի կատարման ժամկետը: Ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ գրությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն 05.12.2016թ. N 1/02.2/12529-16 գրությամբ: |
|  | 44. | «Հայաստանի Հանրապետությունում «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրակա-նացվելիք միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (2016 թ սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | <<Հայաստանի Հանրապետությունում <<Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին>> Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին>> արձանագրային որոշման նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 8-ի N 49-7 արձանագրային որոշմամբ: |
|  | 45. | «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (2016թ սեպտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ) | «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 38-36 արձանագրային որոշմամբ: |
|  | 46. | «Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մի շարք բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաներից բխող` Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (2016թ սեպտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ) | «Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մի շարք բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաներից բխող` Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 8-ի N 49-8 արձանագրային որոշմամբ: |
|  | 47. | «Դիլիջան» ազգային պարկի 2016-2025 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը (2016թ հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ) | «Դիլիջան» ազգային պարկի 2016-2025 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման և «Դիլիջան» ազգային պարկի 2016-2025 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումներին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծերը 2016 թվականի հոկտեմբերի 21-ի Ν 1/05.2/121182-16 գրությամբ վերստին ներկայացվել են ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2016թ. դեկտեմբերի 13-ի Ν 02/24.10/20814-16 հանձնարարականով հանձնարարվել է քննարկել և լրամշակել որոշման նախագծի փաթեթը ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացության հիման վրա, որի կատարման ժամկետ է սահմանվել 2017թ. հունվարի 10-ը: |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդիրների կատարմանն ուղղված քայլերը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 21. | Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների իրականացում | Սույն թվականի մարտի 21-ին հայտարարվել է մրցույթ՝ Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռք բերման համար: Մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: Վերջինիս հետ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը սույն թվականի ապրիլի 14-ին կնքել է ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-16/01» ծածկագրով պայմանագիր : ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին ներկայացվել է ավարտական հաշվետվությունը: ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի կողմից Սևանա լճի և նրա ավազանի էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատման նպատակով 2016թ. զուգահեռաբար իրականացվել են «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման», ինչպես նաև «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրերը: Նշված ծրագրերի շրջանակներում կատարվել են Սևանա լճի և էնդեմիկ ձկնատեսակների համար ձվադրավայր հանդիսացող Ձկնագետ, Գավառագետ, Լիճք, Արգիճի, Վարդենիկ, Մակենիս և Մասրիկ գետերի մանրակրկիտ հիդրոէկոլոգիական հետազոտություններ: Ուսումնասիրվել է նշված գետերի էկոլոգիական վիճակը, բացահայտվել են բնական ձվադրությանը խոչընդոտող գործոնները: |
|  | 22. | Էկոտուրիզմի տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում | 1. «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ-ի տարածքում ստեղծվել է Էկոտուրիզմի տեղեկատվական կենտրոն: Կենտրոնն ամբողջովին կահավորված է, առկա են ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների քարտեզները, բրոշուրներ, տուրիստական ուղեցույցեր և էկոտուրիզմի մատուցման համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ: 2. Մշակվել և 2016թ. սեպտեմբերի 9-ի Ν 1/31/11887-16 գրությամբ ՀՀ կառավարության քննարկման է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը, որով նախատեսվում է կատարել լրացումներ ձեռնարկատիրական գործունեությունների մեջ՝ համապատասխանեցնելով էկոտուրիզմի տեղեկատվական կենտրոնի գործունեությանը: Համաձայն Մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի 2016թ-ի հոկտեմբերի 6-ի նիստի N24.10/19046-16 արձանագրության 6.2 կետի, որով ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ պրն. Ս.Քրմոյանի առաջարկությամբ ներկայացված որոշման նախագիծը առաջարկվել է դիտարկել նոր ստեղծվելիք տուրիզմի կոմիտեի գործառույթների ներքո, և ՀՀ վարչապետի 2016թ. նոյեմբերի 24-ի N02/24.10/19046 հանձնարարականների «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման լրամշակված նախագիծը 2016թ. դեկտեմբերի 14-ի Ν 1/22.4/12676-16 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |