Ձև N4

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 9 ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ |  | «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 9 –ի «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավամանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» N240-Ն որոշումը և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 9 –ի «Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» N10 արձանագրային որոշումը: |
|  |  | «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | 28.04.2017թ. N1/18.3/10924 գրությամբ ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 19-ի N 02/24.10/11804 հանձնարարականի` հանձնարարվել է ՀՀ օրենքի նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ և 24.05.2017թ. N1/18.3/11139 գրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացվել «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակը, որից հետո նախագծի լրամշակված տարբերակը 09.06.2017թ. N 1/18.3/11322 ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: |
|  |  |  | Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի հունիսի 27-ի N02/24.10/14880 հանձնարարականի՝ հանձնարարվել է օրենքի նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման, ՀՀ առողջապահության, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունների, Երևանի քաղաքապետարանի, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հետ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությունը։ 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 1/18.3/11530 գրությամբ վերոնշյալ գերատեսչություններին է ներկայացվել ՀՀ օրենքի նախագիծը, որից հետո 2017 թվականի հուլիսի 18-ի N 1/18.3/11683 գրությամբ ՀՀ կառավարության քննարկման է ներկայացվել «ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակը: Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի օգոստոսի 7-ի N 02/24.9/17898 հանձնարարականի՝ հանձնարարվել է օրենքի նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ: <<ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ին նախագիծը քննարկվել է տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի նիստում: 2017թ.-ի սեպտեմբերի 19-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալի մոտ տեղի է ունեցել հանդիպում շահագրգիռ գերատեսչությունների և Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչների հետ, որի ժամանակ քննարկվել է տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի նիստում հնչեցրած հարցերը և առաջարկությունները: |
|  |  | «Էկոլոգիական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | 30.08.2017թ. N1/01.1/11988-17 գրությամբ ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Էկոլոգիական քաղաքականության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: |
|  |  | «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Որոշման նախագիծը 22.09.2017թ․ N1/05.2/12262 ելից գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: |
|  |  | «Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօրինի հատումների կանխման համակարգի ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Հայեցակարգի նախնական աշխատանքային տարբերակը մշակվել է և գտնվում է նախարարության ներքին քննարկման փուլում: |
|  |  | «Ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի արդյունավետ կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը: | Նախագիծը մշակվել է, ներկայացվել շահագրգիր գերատեսչությունների կարծիքների, որոնց հիման վրա լրամշակվել և ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն: Ստացվել է իրավաբանական պետական փորձագիտական եզրակացություն, որի հիման վրա լրամշակվում է նախագծի փաթեթը: Սահմանված ժամկետում որոշման նախագիծը կներկայացվի ՀՀ կառավարության քննարկմանը: (Ներկայումս հաշվում առկա է 1,225 մլրդ.դրամ:) |
|  |  | «Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | ՀՀ ԲՆ համապատասխան ստորաբաժանումների առաջարկությունների հիման վրա լրամշակման փուլում է գտնվում «Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: |
|  |  | «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարություն 03.08.2017թ. թիվ 911-Ա որոշմամբ: Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 11.09.2017թ. N02/10.4/20104-17 հանձնարարականի օրենքի նախագիծը ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Վ.Գրիգորյանի առաջարկությունների հիման վրա լրամշակվել է և 13.09.2017թ. N1/02.2/12191-17 գրու-թյամբ վերստին ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործողների կողմից ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման կամ ընդերքօգտագործողի էլեկտրոնային կայքում տեղադրման կարգը, մշտադիտարկումների պլանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը և մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման օրինակելի ձևը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 03.07.2017թ. թիվ 1/02.2/11573-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը հանձնարարվել է քննարկմանն անդրադառնալ «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ ազգային ժողովի կողմից ընդունելուց հետո: |
|  |  | «ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 03.07.2017թ. թիվ 1/02.2/11573-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը հանձնարարվել է քննարկմանն անդրադառնալ «ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ ազգային ժողովի կողմից ընդունելուց հետո: |
|  |  | «Արտադրատեսակների համար արտադրողի (ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայնման համակարգերի ներդրման ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Մշակվել է<<Արտադրատեսակների համար արտադրողի (ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայնման համակարգերի ներդրման ռազմավարությանը և 2018-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը, որը 26.09.2017թ. N1/01.2/12297-17 գրությամբ ներկայացվել է քննարկման պետական շահագրգիռ մարմիններին: |
|  |  | «Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներ հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Նախագիծը 2017թ. մայիսի 5-ին N 1/18.2/10997-17 ելից գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017թ. օգոստոսի 21-ի N 02/24.9/18865-17 հանձնարարականի` նախագիծը ևս մեկ անգամ ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին: 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի N 1/05.3/12130-17 ելից գրությամբ ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ու ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ մեկ անգամ ևս քննարկված «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներ հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը: |
|  |  | Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. Ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրման կարգը սահմանելու մասին N774-Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017թ. ապրիլի 27-ի Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործ-ման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին N429-Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թ. հունիսի 15-ի «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների՝ ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» N674-Ն որոշումը: |
|  |  | «Lավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի «Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին» N666-Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանը և վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի «Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարմանը և ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարմանն ու վերամշակմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և չափանիշները սահմանելու մասին» N 985 -Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 27-ի «Ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման կարգը սահմանելու մասին» N906-Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի «Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգման կարգը սահմանելու մասին» N689-Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման միջոցառումները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման միջոցառումները սահմանելու մասին» N675-Ն որոշումը: |
|  |  | «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանների և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի «Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլանի և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլանի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N676-Ն որոշումը: |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդիրների կատարմանն ուղղված քայլերը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 80. | Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում | Հաշվառումն իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի շրջանակներում: Արարատյան դաշտում ընդամենը գույքագրվել է 2807 հորատանցք, այդ թվում շահագործվող՝ 1795, չշահագործվող՝ 700, կոնսերվացված՝ 123, գույքագրված, բայց հետագայում լուծարված՝ 4, լցված՝ 158, կապարակնքված՝ 27: Արարատյան դաշտում գույքագրվել և հաշվառվել է 235 ձկնային տնտեսություն, 570 հորատանցքերով: Գույքագրման պահին գործել է 135 տնտեսություն՝ 336 հորատանցքով: Գործող տնտեսությունների ընդհանուր ջրառը կազմում է 25652 լ/վրկ, իսկ հեռացվող ջրաքանակը՝ 22057.5 լ/վրկ: Միաժամանակ` 2016թ. դեկտեմբերի 20-ին 30 խոշոր ձկնաբուծական տնտեսություններին ծանուցվել է՝ ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի տեղադրման վերաբերյալ: 2017թ.-ի փետրվարի 16-ին «Արարատյան դաշտի ձկնաբուծարաններում փաստացի ջրօգտագործման ավտոմատ, կենտրոնացված, առցանց վերահսկման համակարգի ներդրում» թեմայով տեղի է ունեցել հանդիպում, ինչի վերաբերյալ 30 խոշոր ձկնաբուծական տնտեսություններին ուղարկվել է մասնակցության հրավեր, որին ներկա են գտնվել՝ 17-ը Շարունակվում են բանակցություններ Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ: Մշակվել և 2017թ. մայիսի 06-ին ընդունվել է «Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 413-N ՀՀ վարչապետի որոշումը: 2017թ.հունիսի 3-ին ՀՀ բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել աշխատանքային քննարկում Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների 2017-2021 թվականների կառավարման պլանի, ինչպես նաև ջրային պաշարների վերականգնմանն ուղղված քայլերի վերաբերյալ: |
|  |  |  | Հանդիպմանը մասնակցել են ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդական Գագիկ Մարտիրոսյանը, ՀՀ բնապահպանության, գյուղատնտեսության նախարարությունների, Ջրային պետական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, Արարատյան դաշտում ձկնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների ղեկավարներ: Քննարկվել է Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրման գործընթացին վերաբերող հարցերը: ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը 2017 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 1/08.1/12123 գրությամբ դիմել է ԱՄՆ ՄԶԳ հայաստանյան գրասենյակին, որ ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ է կենտրոնական գլխամասային հանգույց, ուստի ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագրի շրջանակներում՝ առաջին փուլում, առաջարկում է իրականացնել կենտրոնական գլխամասային հանգույցի ձևավորման, ծրագրային ապահովման և տեխնիկական զինման, այնուհետև ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրման աշխատանքները: Բանակցություններ են տարվում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ՝ ավտոմատ համակարգի ձեռքբերման և տեղադրման գործընթացի վերաբերյալ: |
|  | 81. | Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի միջև 2017թ. մարտի 17-ին սահմանված կարգով կնքվել է <<Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների>> կատարման պետական գնման պայմանագիրը (NՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01): ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից մշակվել և ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հավանության է արժանացել <<Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ>> ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող գիտական որսի ժամանակացույցը: 2017 թվականի հուլիսի 3-ին ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվել և սահմանված կարգով ընդունվել է«Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրի միջանկյալ հաշվետվությունը: |
|  | 82. | Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համակարգի ներդրման նախադրյալների ստեղծում | Ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից համատեղ մշակվել է հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման տեխնիկական առաջադրանքը, որը ներկայումս գտնվում է ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հետ քննարկման փուլում: Իրականացվել են էլեկտրոնային կայք-էջի կառուցվածքի որոշման աշխատանքները. - նախանշվել են կայքի կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները, - ճշգրտվել են կայքից օգտվող շահառուների ցանկերը (ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր տարածքային տեսչական ստորաբաժանումներով, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն և մոտ 5000 կազմակերպություն (ֆիզիկական անձինք), -ընդունվել են Էլեկտրոնային կայքին ներկայացվող պահանջները և սահմանափակումները: Ներկայումս, պայմանավորված բնապահպանության և ընդերքի տեսչական նոր մարմնի ձևավորման և ՀՀ հարկային նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքներով և ՀՀ բնապհապնության նախարարության կողմից նոր ձևաչափին համապատասխան մշակված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառության մեջ է դրվել է <<Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկների ներկայացման կարգը սահմանելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որի վերաբերյալ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր դիրքորոշումը ներկայացրել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 06.09.2017թ. N1/01.2/12111 գրությամբ: |
|  | 83. | Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարության մշակում | Իրականացվել է էկոլոգիական կրթության, դաստիարակության և հանրային իրազեկվածության ներկա վիճակի ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը, գնահատումը և հիմնախնդիրների վեր հանումը: Ուսումնասիրվել է ոլորտը կարգավորող 11 օրենք, 10 բնապահպանական կոնվենցիա, ՀՀ կառավարության 5 որոշում: Կրթական տարբեր մակարդակներում իրականացվող էկոլոգիական կրթության, դաստիարակության և հանրային իրազեկման գործընթացների ծավալի և բովանդակության ներկա վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով պաշտոնական հարցումներ են ուղարկվել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ առաջատար ԲՈՒՀ-երին, ՀՀ-ում միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցչություններին, Հասարակական կազմակերպություններին: Աշխատանքային հանդիպումներ են անցկացվել Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատակիցների, ԲՈՒՀ-ական համակարգի դասախոսների հետ և մշակվել է Ռազմավարության կառուցվածքը և բովանդակությունը, որը հաստատվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարի 1-ին տեղակալի մոտ կայացած խորհրդակության 26.06.2017թ. N 8 արձանագրությամբ: |
|  |  |  | Ուսումնասիրությունների արդյունքում վեր հանված հիմնահարցերն են. 1. Բնապահպանական կրթության իրականացման գործընթացը համակարգված չէ: Այն իրականացվում է տարերայնորեն, ինչն առաջացրել է միասնական ռազմավարության մշակման անհրաժեշտություն: 2.Թույլ է և հստակ կարգավորված չէ բնապահպանական կրթության ոլորտում պետական լիազոր մարմինների, միջազգային և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների փոխգործակցության մեխանիզմները, ինչն էականորեն նվազեցնում է էկոլոգիական կրթության արդյունավետությունը: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք և <<Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով>> ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակներում հայտարարվել է փորձագետների ընտրության մրցույթ, որին մասնակցել է մոտ 100 դիմող: Նշված ռազմավարության մշակման նպատակով կձևավորվի 5 փորձագետից կազմված աշխատանքային խումբ: |
|  | 84. | «Կանաչ տնտեսության» ազգային կենտրոնի ձևավորում | Ուսումնասիրվել է կենտրոնի ստեղծմանն անհրաժեշտ հնարավոր տարբերակները և իրավական հիմքերը: Մշակվել է «Կանաչ տնտեսության» կենտրոնի ձևավորման հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակը, որում ներկայացված են Հայաստանում «Կանաչ» կենտրոնի կողմից ռեսուրսների կայուն կառավարման արդյունավետությանը միտված ծառայությունների տրամադրման գործընթացի նպատակը, մաքուր արտադրությանն աջակցող ծառայությունների, ինչպես նաև կենտրոնի շահառուների շրջանակները, բնապահպանական տեղեկատվության, տեխնիկական աջակցության տրամադրման, Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և մաքուր արտադրության նպատակով ֆինանսական աջակցության հետ կապված հարցերը: Մայիսի 16-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալ Խաչիկ Հակոբյանը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպության /UNIDO/ ներկայացուցիչների` Արդյունաբերական ծրագրերի ղեկավար Կառոլինա Գոնսալես Մյուլերի, ծրագրի միջազգային ներկայացուցիչ Տատյանա Չեռնյավսկայայի, ծրագրի հայաստանյան ներկայացուցիչ Անահիտ Սիմոնյանի, «Ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր արտադրության» /ՌԱՄԱ/ ծրագրի ազգային համակարգող Նունե Հարությունյանի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EAP Green) նախաձեռնության շրջանակներում ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության կողմից իրականացվող «Ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր արտադրության»(ՌԱՄԱ) ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, ստացված արդյունքներին, ինչպես նաև «Կանաչ տնտեսության» ազգային կենտրոնի ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներին վերաբերող հարցերը: |
|  | 85. | Սևանի, Հրազդանի և Հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում | 2017թ.-ի հունվարի 31-ին տեղի է ունեցել հանդիպում «ԵՄ Ջրային նախաձեռնություն+» ծրագրի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն և ս/թ մայիս ամսից համատեղ իրականացվել են տեխնիկական առաջադրանքների մշակման աշխատանքները: Սևանի, Հրազդանի, Հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների կազմման համար նախատեսվել է մշակել «Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ: «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է և 2017թ. հունիսի 7-ի N 1/18.1/11277-17 գրությամբ ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին՝ կարծիքի: ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը 2017թ. հունիսի 9-ին N1/18.1/11323-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը քննարկվել է 2017 թ. սեպտեմբերի 14-ին կայացած տարածքային զարգացման և բնապահպանական նախարարական կոմիտեի նիստում: 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել հանդիպում ԵՄ <<Ջրային նախաձեռնություն պլյուս>> ծրագրի փորձագետների հետ, քննարկվել են Սևանի,Հրազդանի և Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների մշակման հարցերը: Սևան ՋՏԿբաժնում, Գեղարքունիքի մարզպետարանում և <<Գեղարքունիք>> ՋՕ ընկերությունում 13.09.2017թ.-ին՝ Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանի մշակման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման շրջանակներում, տեղի է ունեցել հանդիպում ԵՄ <<Ջրային նախաձեռնություն պլյուս>> ծրագրի փորձագետների և վերը նշված շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Հրազդան ՋՏԿբաժնում, Կոտայքի մարզպետարանում և <<Կոտայք>> ՋՕ ընկերությունում 14.09.2017թ.-ին՝ Հրազդան ջրավազանային կառավարման պլանի մշակման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման շրջանակներում, տեղի է ունեցել հանդիպում ԵՄ <<Ջրային նախաձեռնություն պլյուս>> ծրագրի փորձագետների և վերը նշված շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: |
|  | 86. | «Ջերմուկ» ազգային պարկի ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներ | 2016թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. Ձևավորվել է գրասենյակ «Լիդիան Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության տրամադրված տարածքի վրա: Գրասենյակի համար հատկացված տարածքը վերանորոգվել է, ընտրվել է ծրագրի ազգային համակարգող, կազմվել է ծրագրի աշխատակիցների աշխատանքների նկարագիրը, որի հիման վրա ս.թ. հուլիսի 1-ից մեկնարկելու է նրանց ընտրության գործընթացը: Ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից կազմվել է «Ջերմուկ» ազգային պարկի հարակից համայնքների հետ համագործակցության և այդ համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի ելակետային տվյալների հավաքագրման և գնահատման տեխնիկական առաջադրանքը: Ընթացքի մեջ է այս աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության ընտրությունը, որն էլ իրականացնելու է հարակից համայնքների սոցիալ-տնտեսական կարիքների գնահատում և դրա հիման վրա նախատեսվելու են հետագա համագործակցության և համայնքների զարգացման ուղղությունները: |
|  | 87. | Բնապահպանական պետական տեսչական մարմնի ստեղծում` պետական ծառայության հատուկ կարգավիճակի ամրագրմամբ | 2017 թվականի ապրիլի 27-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն, 2008 թվականի մայիսի 15-ի N654-Ն, 2004 թվականի ապրիլի 14-ի N649-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1149-Ն և 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1577-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N445-Ն ՀՀ կառավառության որոշումը: Սակայն նախատեսված «պետական ծառայության հատուկ կարգավիճակի ամրագրմամբ» դրույթը դեռևս հնարավոր չէ ամրագրել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ներկայումս ընթացող «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարելու գործընթացի պատճառով։ Համաձայն վերոնշյալ որոշման 21.08.2017թ լուծարվել է բնապահպանական պետական տեսչությունը: Ընթանում է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կազմավորման գործընթացը: Ներկայում, ՀՀ վարչապետի համապատասխան որոշումներով նշանակվել են տեսչական մարմնի ղեկավարը և 3 տեղակալները, իսկ կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից պայմանագրային հիմունքներով արդեն իսկ նշանակվել է 103 աշխատակից: |
|  | 88. | Երևան քաղաքում բուսաբանական այգու հիմքի վրա կենսաբազմազանության պահպանման և բնապահպանական կրթության ազգային կենտրոնի հիմնմանն ուղղված նախադրյալնեերի ստեղծում | Ձևավորված աշխատանքային խումբն իրականացնում է «Կենսաբազմազանության պահպանման և բնապահպանական կրթության ազգային կենտրոն» ծրագրի նախագծի մշակման աշխատանքները: |